|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **Форма 2**. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | **Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**  **по состоянию на 01.07.2023г**  **Наименование муниципальной программы «Муниципальное хозяйство»** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | | Срок выполнения | Срок выполнения  фактический | Ожидаемый непосредственный результат | | | Достигнутый  Результат на конец отчетного периода | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | | ОМ | | | М | |
| **08** | **1** | |  | | |  | |  | | **Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)** | | | | | | | | | |  |
| 08 | 1 | | 1 | | |  | | **Организация единой политики в области градостроительства и архитектуры,  формирование архитектурного облика города Глазова, создание условий для развития города** | | | Управление архитектуры и градостроительства Администрации  г. Глазова | | 2021-2025 | 2022 | формирование комфортной для проживания городской среды, сохранение культурного и исторического наследия, развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и будущих поколений, благоприятной среды для жизнедеятельности. | | | **Благоустройство бульвара Карла Маркса, 1 этап** | |  |
| 08 | 1 | | 01 | | | 1 | | внесение изменений в Генеральный план города Глазова; | | | Управление архитектуры и градостроительства Администрации  г. Глазова | | 2021-2025гг. | 2023 | Уточнение данных по застройке города | | | Генеральный план города Глазова утвержден Распоряжением Правительство УР от 24.12.2021г № 1453-р | |  |
| 08 | 1 | | 01 | | | 2 | | внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов»; | | | Управление архитектуры и градостроительства Администрации  г. Глазова | | 2021-2025гг. | 2023 | Актуализация Правил в связи с изменениями в действующем законодательстве | | | Правила землепользования и застройки МО «Город Глазов» утвеждены Распоряжением Правительства УР от 05.04.2022г. № 328-р | |  |
| 08 | 1 | | 01 | | | 3 | | разработка и утверждение документации по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания); | | | Управление архитектуры и градостроительства Администрации  г. Глазова | | 2021-2025гг. | 2023 | Актуализация данных по застройке города | | | Работа ведется | |  |
| 08 | 1 | | 01 | | | 4 | | подготовка документации для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости: | | | Управление архитектуры и градостроительства Администрации  г. Глазова,Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | | 2021-2025гг. | 2023 | Подготовка информации | | | Внесены в ЕГРН границы 2-х территориальных зон | |  |
| 08 | 1 | | 01 | | | 5 | | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (мероприятия в рамках соглашения УР с ГК «Росатом») | | | Управление архитектуры и градостроительства Администрации  г. Глазова | | 2021-2025гг. | 2023 | Сохранение культурного и исторического наследия, развитие социальной инфраструктуры | | | Победа в конкурсе с проектом «Культурный квартал»-проект благоустройства ул. Кирова,2 очередь | |  |
| 08 | 1 | | 02 | | |  | | **Повышение экономической эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов». Реализация на территории города Глазова требований федерального законодательства, законодательства Удмуртской Республики, нормативных правовых актов города Глазова в области размещения объектов наружной рекламы и информации, реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения действующего законодательства о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы** | | | Управление архитектуры и градостроительства Администрации  г. Глазова | |  |  |  | | |  | |  |
| 08 | 1 | | 02 | | | 1 | | размещение социальной рекламы на рекламных конструкциях, установленных на территории города Глазова, организация хранения баннеров | | | Управление архитектуры и градостроительства Администрации  г. Глазова | | 2021-2025гг. | 2023 | Реализация полномочий в соответствии с законодательством | | | Размещено на 15 рекламных конструкциях | |  |
| 08 | 1 | | 02 | | | 2 | | согласование и утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории города Глазова, внесение в нее изменений | | | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова | | 2021-2025гг. | 2023 | разработанная и утвержденная схема установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования может служить инструментом непосредственного общественного и муниципального контроля за распространением наружной рекламы. | | | Направлена на утверждение в Минимущество УР, актуализируемая схема установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования может служить инструментом непосредственного общественного и муниципального контроля за распространением наружной рекламы. | |  |
| 08 | 1 | | 03 | | |  | | **Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,  являющейся основой для создания единого электронного информационного пространства городского округа, содержащего сведения о территории, регламентах её использования, объектах недвижимости, транспортной и инженерной инфраструктуре** | | | Управление архитектуры и градостроительства Администрации  г. Глазова | |  |  | Ведение ГИСОГД, эксплуатация и совершенствование системы позволит повысить качество и эффективность оперативного и стратегического решения вопросов градостроительства и землепользования. | | |  | |  |
| 08 | 1 | | 03 | | | 1 | | работа по созданию ГИСОГД в части сканирования, векторизации выполнение работ технологического характера по созданию информационных слоев | | | Управление архитектуры и градостроительства Администрации  г. Глазова | | постоянно | 2023 | Повышение качества и эффективности оперативного и стратегического решения вопросов градостроительства и землепользования. | | | Выполнено | |  |
| 08 | 1 | | 03 | | | 2 | | выполнение работ технологического характера по созданию информационных слоев | | | Управление архитектуры и градостроительства Администрации  г. Глазова | | постоянно | 2023 | Повышение качества и эффективности оперативного и стратегического решения вопросов градостроительства и землепользования. | | | выполнение работ технологического характера по созданию информационных слоев осуществляется постоянно | |  |
| 08 | 1 | | 03 | | | 3 | | Ведение ГИСОГД | | | Управление архитектуры и градостроительства Администрации  г. Глазова | | постоянно | 2023 | Повышение качества и эффективности оперативного и стратегического решения вопросов градостроительства и землепользования. | | | постоянно | |  |
| 08 | 1 | | 03 | | | 4 | | создание картографической основы (и обновление) масштаба 1:500 в цифровом формате | | | Управление архитектуры и градостроительства Администрации  г. Глазова | | постоянно | 2023 | Повышение качества и эффективности оперативного и стратегического решения вопросов градостроительства и землепользования. | | | постоянно | |  |
| 08 | 1 | | 03 | | | 5 | | создание и обновление адресного реестра | | | Управление архитектуры и градостроительства Администрации  г. Глазова | | постоянно | 2023 | Подготовка информации **для** формирования комфортной для проживания городской среды | | | постоянно | |  |
| **08** | **2** | |  | | |  | |  | | **Содержание и развитие жилищного хозяйства** | | | | | | | | | |  |
| **08** | **2** | | **1** | | |  | | **Организация управления общим имуществом многоквартирного дома** | | |  | |  |  |  | | |  | |  |
| 08 | 2 | | 01 | | | 1 | | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами | | | Управление ЖКХ Администрации  г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Отбор управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами | | | Был проведен 1 конкурс по отбору управляющей организации по МКД ул. Химмашевское шоссе, д.6 | |  |
| 08 | 2 | | 01 | | | 2 | | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом | | | Управление ЖКХ Администрации  г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом | | | Принимали участие в 2 собраниях по МКД ул. Кирова ,29,ул. Спортивная, 4 | |  |
| 08 | 2 | | 01 | | | 3 | | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома | | | Управление ЖКХ Администрации  г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома | | | Собрания не проводились | |  |
| 08 | 2 | | 01 | | | 4 | | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | | | Управление ЖКХ Администрации  г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Формирование земельных участков под многоквартирными домами, постановка их на кадастровый учет | | | Земельные участки под всеми МКД(100%) образованы и поставлены на государственный кадастровый учет. | | . |
| 08 | 2 | | 01 | | | 5 | | Организация управления многоквартирным домом, находящимся в муниципальной собственности | | | Управление ЖКХ Администрации  г. Глазова,Управление муниципального жилья | | 2021-2025 | 2023 | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом | | | Не проводилось, т.к. все дома находятся в управлении УК | |  |
| 08 | 2 | | 01 | | | 6 | | Обеспечение выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта | | | Управление ЖКХ Администрации  г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом | | | Собрания по выбору собственниками помещений в МКД способа формирования фонда капитального ремонта проведены в домах:  ул. Кирова, д.114  ул. Гайдара, д.27 ул.Гайдара,д.20 ,  улЦиолковского,д.6  ул.Драгунова,д.50 | |  |
| **08** | **2** | | **02** | | |  | | **Реализация мероприятий по вопросам проведения капитальных ремонтов и содержания муниципального жилого фонда** | | |  | |  |  |  | | |  | |  |
| 08 | 2 | | 02 | | | 1 | | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | | | Управление ЖКХ Администрации  г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Капитальный ремонт многоквартирных домов города | | | Не участвовали в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | |  |
| 08 | 2 | | 02 | | | 2 | | Участие в реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Удмуртской Республики, утвержденного постановлением Правительства УР от 19.05.2014 №186 | | | Управление ЖКХ Администрации  г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Капитальный ремонт многоквартирных домов города | | | Участвовали в приемке работ по капитальному ремонту в 43 МКД | |  |
| 08 | 2 | | 02 | | | 3 | | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, жилых помещений муниципального жилого фонда | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, МКУ УКС г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | | | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, жилых помещений муниципального жилого фонда не проводился | |  |
| 08 | 2 | | 02 | | | 4 | | Участие в работе конкурсной комиссии по отбору исполнителей на оказание услуг, проведение работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Участие в работе конкурсной комиссии по отбору исполнителей на оказание услуг, проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома | | | Участие не принимали в работе конкурсной комиссии по отбору исполнителей на оказание услуг, проведение работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме | |  |
| 08 | 2 | | 02 | | | 5 | | Согласование актов приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Согласование актов приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирном доме | | | Согласование актов по приемке работ по капитальному ремонту 43 МКД | |  |
| 08 | 2 | | 02 | | | 6 | | Реализация комплекса мер, направленных на подготовку жилищного хозяйства к отопительному периоду | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Реализация мер, предусмотренных планом мероприятий по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | | | Работа по реализации мер, предусмотренных планом мероприятий по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду проведена | |  |
| 08 | 2 | | 02 | | | 7 | | Реализация комплекса мер по неотложным аварийно - восстановительным работам на объектах жилого фонда города Глазова, в том числе в малоэтажной застройки | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова,  Управление архитектуры и градостроительства | | 2021-2025 | 2023 | Обеспечение благоприятных и безлопастных условий проживания гражданам, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а так же бесперебойного предоставления коммунальных услуг, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации | | | Своевременное проведение комплекса мер по неотложным аварийно - восстановительным работам на объектах жилого фонда города.  Обеспечено надлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах, а так же бесперебойное предоставление коммунальных услуг | |  |
| 08 | 2 | | 02 | | | 8 | | Установка индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета используемой горячей и холодной воды, электрической энергии в жилом фонде, находящемся в собственности муниципального образования «Город Глазов». | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Реализация мер предусмотренных ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | | | Установлено в 7 квартирах:  ул. Чепецкая, 7-15  ул Революции, 4-29  ул. Революции, 4-15  ул. Короленко , 16-26  ул.Короленко, 14-4  ул. Кирова, 33/9-4  ул.Молодой гвардии, 16-1 | |  |
| 08 | 2 | | 02 | | | 9 | | Мероприятия по обеспечению нормативным холодным водоснабжением жителей многоквартирных домов Южного поселка (ул. Драгунова, Пионерской, Колхозная) и микрорайона «Птицефабрика» (ул. 70 лет Октября, Удмуртская, Гайдара) | | | Управление ЖКХ Администрации  г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Оказание качественной коммунальной услуги холодного водоснабжения | | | В соответствии с концессионным соглашением ведутся работы по прокладке новой ветки для многоквартирных домов Южного поселка (ул. Драгунова,ул. Пионерская, Колхозная) и микрорайона «Птицефабрика» (ул. 70 лет Октября, Удмуртская, Гайдара) | |  |
| 08 | 2 | | 02 | | | 10 | | Мероприятия по ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда | | | Управление ЖКХ Администрации  г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания гражданам | | | Разрабатывается ПСД по адресам : ул.Куйбышева, д.48;ул.Дзержинского, д. 2а;ул.Железнодорожная,д. 12 до 31.10.2023 | |  |
| 08 | 2 | | 02 | | | 11 | | Ремонт муниципального специализированного жилищного фонда | | | Управление ЖКХ Администрации  г. Глазова,  Управление муниципального жилья | | 2021-2025 | 2023 | Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания гражданам | | | Проведен текущий ремонт муниципального специализированного жилищного фонда по следующим адресам: ул.: ул. Сулимова, д.76, кв. 16, ул. Революции, д.23, кв. 8. ул. Кирова, д. 71«а», кв. 39, ул. Ленина, д.13, кв. 62, ул. Драгунова, д. 45«а», кв.57 | |  |
| **08** | **2** | | **03** | | |  | | **Реализация мероприятий по муниципальному жилищному контролю и предоставлению муниципальных услуг** | | |  | |  |  |  | | |  | |  |
| 08 | 2 | | 03 | | | 1 | | Осуществление муниципального жилищного контроля | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Контроль за исполнением условий договоров на управление общедомовым имуществом МКД | | | Муниципальными жилищными инспекторами регулярно проводятся проверки по обращениям | |  |
| 08 | 2 | | 03 | | | 2 | | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства, принятие мер реагирования | | | Проведено профилактических мероприятий:2 профилактических визита, выдано 38 предостережений о недопустимости нарушений. Назначено и проведено 20 проверок ,выдано 5 предписаний. Проведено 15 контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом. | |  |
| 08 | 2 | | 03 | | | 3 | | Информирование о муниципальном жилищном контроле | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» в сети Интернет информации об осуществлении муниципального жилищного контроля | | | Информация размещается на официальном сайте Администрации города Глазова | |  |
| 08 | 2 | | 03 | | | 4 | | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических лиц | | | Информация предоставляется по заявлению | |  |
| 08 | 2 | | 03 | | | 5 | | Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Публикация на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» в сети Интернет информации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | | | Информация предоставляется по заявлению, в сети Интернет | |  |
| **08** | **3** | |  | | |  | |  | | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | |  |
| **08** | **3** | | **01** | | |  | | **Организационные мероприятия в сфере содержания коммунальной инфраструктуры города Глазова. Создание условий для обеспечения функционирования коммунальной инфраструктуры города Глазова** | | |  | |  |  |  | | |  | |  |
| **08** | **3** | | **01** | | | **1** | | Содержание имущества казны | | | Управление ЖКХ Администрации  г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Содержание имущества казны | | | С целью содержания имущества казны заключены муниципальные контракты | |  |
| 08 | 3 | | 01 | | | 2 | | Организация проведения аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры в границах города Глазова | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова,  филиал АО «РИР» в городе Глазове (в соответствии с п 3.27 Концессионного соглашения № АБ-434/135 от 20.05.2019 г и п 3.27 Концессионного соглашения № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.), ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) | | 2021-2025 гг. | 2023 | бесперебойное предоставление качественных коммунальных услуг населению города Глазова | | | Выполняются | |  |
| 08 | 3 | | 01 | | | 3 | | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах города Глазова, проведение инвентаризации, постановка в казну г. Глазова. | | | Управление имущественных отношений Администрации  г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Выявление в г. Глазове бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры. | | | В целях выявления неиспользуемых (заброшенных, бесхозяйно содержащихся ) обьектов недвижимого имущества с момента реализации муниципальной программы зарегистрировано:  10 сетей водоснабжения, 13 сетей теплоснабжения, 1 сеть газоснабжения- 2022 год, 2023 год-3 линии наружного освещения; | | Проблемы отсутствуют |
| 08 | 3 | | 01 | | | 4 | | Организация подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду: - разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду;  - реализация плана мероприятий по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду;  - организация работ по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства в границах муниципального образования «Город Глазов» | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова .Администрация г.Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Подготовка коммунального хозяйства к отопительному периоду. Обеспечение качественным теплоснабжением жителей города. | | | Выполнено. | |  |
| 08 | 3 | | 01 | | | 5 | | Содержание имущества казны - сетей тепло-водо-газоснабжения | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Имущество казны - сетей тепло-водо-газоснабжения в надлежащем состоянии | |  |
| 08 | 3 | | 01 | | | 6 | | Расходы на мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | В рамках концессионного соглашения | |  |
| 08 | 3 | | 01 | | | 7 | | Расходы на мероприятия за счет дотаций из бюджета Удмуртской Республики на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета МО "Город Глазов" | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова за счет дотаций из бюджета Удмуртской Республики на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета МО "Город Глазов" | |  |
| 08 | 3 | | 01 | | | 8 | | Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Выполнено в полном обьеме | |  |
| 08 | 3 | | 01 | | | 9 | | Расходы на предоставление меры дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы в связи с ограничением роста платы за коммунальные услуги | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Выполнено в полном объеме | |  |
| 08 | 3 | | 01 | | | 10 | | Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда по мере дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы в связи с ограничением роста платы за коммунальные услуги | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Выплата на оплату труда по мере дополнительной социальной поддержки по оплате коммунальных услуг | | | Выполнено в полном объеме | |  |
| **08** | **3** | | **02** | | |  | | **Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства, направленные на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Глазов"** | | |  | |  |  |  | | |  | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 1 | | Строительство линии водоснабжения и водоотведения в Юго-Западном микрорайоне г. Глазова (ул. Первая линия, ул. Вторая линия, ул.Третья линия и т.д.)в т.ч. ПИР | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021 -2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Заключен договор на проектно-изыскательские работы. | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 2 | | Строительство линии водоснабжения и водоразборной колонки дома ул. 1159 км. | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Не выполнялось | | Финансирование не выделялось |
| 08 | 3 | | 02 | | | 3 | | Строительство линии водоснабжения, установка водоразборной колонки и пожарного гидранта на ул. Новгородская г. Глазова | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Не выполнялось | | Финансирование не выделялось |
| 08 | 3 | | 02 | | | 4 | | Строительство очистных сооружений АО ЧМЗ (3 очередь) | | | АО "ЧМЗ" (по согласованию) | | 2021-2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Реализация запланирована на 2024г. | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 5 | | Реконструкция канализационных очистных сооружений ООО «Удмуртская птицефабрика» | | | ООО "Удмуртская птицефабрика" (по согласованию) | | 2021 - 2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Работы не велись | | Финансирование не выделялось |
| 08 | 3 | | 02 | | | 6 | | Расширение распределительного газопровода микрорайона «Сыга» ул. Уральская, Удмуртская, пер. Сиреневый | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021 - 2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Выполнено в 2016г. | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 7 | | Расширение распределительного газопровода в микрорайоне «Западный» | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | выполнено | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 8 | | Газификация улицы Кировская | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021 - 2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Не выполнено | | Финансирование не выделялось |
| 08 | 3 | | 02 | | | 9 | | Электроснабжение микрорайона индивидуальной застройки п. Сыга | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021-2025 г.г. | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Не выполнено | | Финансирование не выделялось |
| 08 | 3 | | 02 | | | 10 | | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.14 от РП-3 | | | ООО «Электрические сети Удмуртии» | | 2021 - 2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Выполнено | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 11 | | Прокладка КЛ-6 кВ от РП-3, выход на ВЛ-6 кВ | | | ООО «Электрические сети Удмуртии» | | 2021 - 2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Не планируется производить работы в указанный период | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 12 | | Прокладка двух КЛ--0,4 кВ от ТП-150 до жилого дома ул. Пионерская, 1б (Реконструкция электросетевого комплекса по ф.28, 32 ПС «Южная») | | | ООО «Электрические сети Удмуртии» | | 2021 - 2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Не планируется производить работы в указанный период | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 13 | | Модернизация КТП-41 | | | ООО «Электрические сети Удмуртии» | | 2021 - 2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Запланировано на 2023 г. | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 14 | | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-49 до жилых домов ул. Драгунова, 2г, 2д, 2е, 2з, 2и, 2к) | | | ООО «Электрические сети Удмуртии» | | 2021 - 2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Не планируется в указанный период  Указанные дома снесены, кроме 2и,2з | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 15 | | Прокладка кабельной линии 6 кВ, от ТП-88 до ТП-71 | | | ООО «Электрические сети Удмуртии» | | 2021 - 2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Не планируется производить работы в указанный период | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 16 | | Прокладка двух КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до жилого дома ул. Драгунова 4 «Б» | | | ООО «Электрические сети Удмуртии» | | 2021 - 2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Не планируется производить работы в указанный период | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 17 | | Реконструкция электросетевого комплекса ТП-138 (реконструкция ВЛ-6 кВ. ф.2 от ТП-138, прокладка двух КЛ-6 кВ выход на ВЛ-6 кВ., строительство ВЛ-6 кВ.) | | | ООО «Электрические сети Удмуртии» | | 2021 - 2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Выполнено | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 18 | | Прокладка двух КЛ-6 кВ от ПС Глазов до РП-2 | | | ООО «Электрические сети Удмуртии» | | 2021 - 2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Не планируется производить работы в указанный период | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 19 | | Модернизация КТП-341, 209 | | | ООО «Электрические сети Удмуртии» | | 2021 - 2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Выполнено в 2017 году | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 20 | | Прокладка КЛ-6 кВ от РП Сыга до вновь построенной КТП | | | ООО «Электрические сети Удмуртии» | | 2021 - 2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Выполнено в 2020 г. | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 21 | | Монтаж КТП-400/10/0,4 кВ под строительство многоквартирных жилых домов микр. Сыга | | | ООО «Электрические сети Удмуртии» | | 2021 - 2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Не планируется производить работы в указанный период | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 22 | | Модернизация КТП-234 | | | ООО «Электрические сети Удмуртии» | | 2021 - 2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Выполнено в 2017 г. | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 23 | | Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-1 до ТП-39 | | | ООО «Электрические сети Удмуртии» | | 2021 - 2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Запланировано на 2023 г. | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 24 | | Модернизация ТП-112, замена ячеек | | | ООО «Электрические сети Удмуртии» | | 2021 - 2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Запланировано на 2023 г. | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 25 | | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенных в "Перечень объектов капитальных вложений на 2019-2029 г." | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Ведется подготовка | | Финансирование не выделялось |
| 08 | 3 | | 02 | | | 26 | | Капитальный ремонт газопроводов и технических устройств в г.Глазове Удмуртской Республике (ПИР) | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | «Капитальный ремонт газопроводов и технических устройств в г.Глазове Удмуртской Республики.Замена газораспределительного пункта ГРПШ№1 по адресу:УР,г.Глазов ул.Сулимова д.56»-выполнено | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 27 | | Приобретение задвижек для капитального ремонта тепловых камер в г. Глазове Удмуртской Республики: ТК-754 по ул. К. Маркса; ТК-725 по ул. Кирова; ТК-625, ТК-407 по ул. Сибирская | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове | | 2021-2025 | 2022 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Выполнено | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 28 | | Приобретение теплоизоляционных материалов для капитального ремонта участков сетей теплоснабжения в г. Глазове Удмуртской Республики: от ТК-74 до ТК-76 по ул. Ленина; от ТК-105 до ТК-106, ТК-107 по ул. Комсомольской; от ТК-601 до ТК-600 по ул. Революции; от ТК-527 до ТК-528 по ул. М.Гвардия; от ТК-452 до ТК-453 по ул. Ленина; от ТК-654 до ТК-655 по ул. Первомайской; от ТК-785 до ТК-785а по ул. К. Маркса; от ТК-785 до ТК-784 по ул. К.Маркса; от ТК-687 до ТК-688 по ул. Толстого; от ТК-690 до ТК-796 по ул. Толстого | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове | | 2021-2025 | 2022 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Выполнено | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 29 | | Электроснабжение ул. Песочная | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Не выполнено | | Финансирование не выделялось |
| 08 | 3 | | 02 | | | 30 | | Электроснабжение ул. 1160 км. | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Выполнено | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 31 | | Электроснабжение Химмашевское шоссе | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Выполнено | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 32 | | Электроснабжение ул. Мирная | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Не выполнено | | Финансирование не выделялось |
| 08 | 3 | | 02 | | | 33 | | Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Глазов» | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Выполняется | | В 2022г. средства не выделялись  В 2023 г. Средства не выделялись |
| 08 | 3 | | 02 | | | 34 | | Строительство водопровода по ул. Куйбышева- от ул. Колхозная до ул. Барышникова | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | Строительство завершено. | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 35 | | Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Южный г. Глазова (ул. Бр.Касимовых, ул. Куйбышева, ул. Мирная**)** | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025 | 2023 | Развитие централизованной системы водоснабжения г. Глазова и доступности источника питьевой воды для абонентов. | | | Выполнение работ. | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 36 | | Установка задвижек по капитальному ремонту тепловых камер в г. Глазове Удмуртской Республики (по распоряжениям Правительства УР: от 25.12.2019г. №1633-р; от 30.12.2020г. №1700-р) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | 31.12.2021г. заключено концессионное соглашение в отношении объектов централизованного теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 37 | | Замена теплоизоляционных материалов по капитальному ремонту участков сетей теплоснабжения в г. Глазове Удмуртской Республики (по распоряжению Правительства УР от 30.12.2020г. №1700-р) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025 | 2023 | Бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению города Глазова | | | 31.12.2021г. заключено концессионное соглашение в отношении объектов централизованного теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 38 | | Строительство теплотрассы от ТК-51а переход через проезжую часть ул. Советской в районе д. 36 и 37/30 ТК-51а (+камера (между ТК-94 и ТК-95) Ду-100мм, L=0,12 км (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/98 от 30.12.2020 г). | | 2021-2025 | 2023 | Повышение надежности и резервирование систем теплоснабжения, возможность переключения (перераспределения) для обеспечения циркуляции и поддержания параметров теплоносителя | | | Разработана проектно- сметная документация, начато строительство | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 39 | | Строительство теплотрассы от ТК-58а до ТК-24а Ø200 мм, L-0,1 км (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ)-переход через проезжую часть ул. Республиканской в районе д. 22 | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/98 от 30.12.2020 г). | | 2021-2025 | 2023 | Повышение надежности и резервирование систем теплоснабжения, возможность переключения (перераспределения) для обеспечения циркуляции и поддержания параметров теплоносителя | | | Разрабатывается проектно- сметная документация, начато строительство | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 40 | | Строительство теплотрассы от ТК-509 до ТК-618 Ø100 мм, L-0,1 км (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) через внутриквартальные проезды в районе ул. Чепецкая, 3 | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/98 от 30.12.2020 г). | | 2021-2025 | 2023 | Повышение надежности и резервирование систем теплоснабжения, возможность переключения (перераспределения) для обеспечения циркуляции и поддержания параметров теплоносителя | | | Разрабатывается проектно- сметная документация, начато строительство | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 41 | | Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть от ТК-399 до ТК-710 протяженностью 2010,0 м» (участок теплотрассы от ТК-402 до ТК-404 (ул. 2-я Набережная) и от ТК-406 (ул. Т.Барамзиной) до ТК-710 (ул. Кирова), (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/98 от 30.12.2020 г). | | 2021-2025 | 2023 | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя | | | Разработана проектно- сметная документация | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 42 | | Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть 2 диаметром 500 мм от ТК-710 до ТК-733 протяженностью 1456 м» (участок теплотрассы от ТК-710 (ул. Кирова) до ТК-733 (ул. Мира) (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ) с отводящими теплотрассами) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/98 от 30.12.2020 г). | | 2021-2025 | 2023 | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя | | | Разработана проектно- сметная документация, начата реконструкция | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 43 | | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-733 до ТК-185 протяженностью 851,58 м» (участок теплотрассы от ТК- 733 (ул. Кирова д.60) до ТК-173 (ул. Кирова, 74)) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/98 от 30.12.2020 г). | | 2021-2025 | 2023 | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя | | | Разработана проектно- сметная документация | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 44 | | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-173 до ТК-178 протяженностью 325 м» (участок теплотрассы от ТК-173 (ул.Кирова, 74) до ТК-174 (ул. Заречная)) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/98 от 30.12.2020 г). | | 2021-2025 | 2023 | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя | | | Разработана проектно- сметная документация | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 45 | | Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть 2 диаметра 400 мм от УЗ-А до ТК 294 протяженностью 1518,85 м» (участок теплотрассы от ТК- 733 (ул. Мира, д.28) до ТК-165 (ул. Мира д.14)) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/98 от 30.12.2020 г). | | 2021-2025 | 2023 | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя | | | Разработана проектно- сметная документация | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 46 | | Реконструкция объектов соглашения «Магистральная теплосеть 2 диаметра 400 мм от УЗ-А до ТК 294 протяженностью 1518,85 м», «Распределительная теплосеть от ТК-294 до ТК-378 протяженностью 1583,54 м» (участок теплотрассы от ТК-733 до Уз.306 (ул. Пряженникова 6)) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/98 от 30.12.2020 г). | | 2021-2025 | 2023 | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя | | | Разработана проектно- сметная документация | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 47 | | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-96 до ТК-376 протяженностью 430,0 м»  (участок от ТК-372 до ТК-375 Ø 200 мм, L-0,0775 км  (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/98 от 30.12.2020 г). | | 2021-2025 | 2023 | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя | | | Разработана проектно- сметная документация | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 48 | | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-294 до ТК-378 протяженностью 1583,54 м» (участок от Уз-306 до ТК-310 Ø 300 мм, L-0,0995 км (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/98 от 30.12.2020 г). | | 2021-2025 | 2023 | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя | | | Разработана проектно- сметная документация | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 49 | | Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть от УЗ-901 до УЗ-911а протяженностью 3990,81 м» (участок от ТК-907 до ТК-908 Ø400 мм, L-0,0481 км  (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/98 от 30.12.2020 г). | | 2021-2025 | 2023 | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя | | | Разработана проектно- сметная документация | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 50 | | Реконструкция объектов соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-620а до ТК-649 протяженностью 1518,32 м», «Распеределительная теплосеть от ТК-647 до ТК-679  протяженностью 605 м» (участок теплотрассы от ТК-621  пл. Свободы д.10а до ТК-670 ул. Буденного д.6 (подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/98 от 30.12.2020 г). | | 2021-2025 | 2023 | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя | | | Разработана проектно- сметная документация | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 51 | | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-610б до ТК-640 протяженностью 610,7 м»  (участок теплотрассы от ТК-640 до ТК 662а ул. Сибирская, д.22(подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/98 от 30.12.2020 г). | | 2021-2025 | 2023 | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя | | | Разработана проектно- сметная документация | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 52 | | Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от УЗ-344 до УЗ-1137» (участок теплотрассы от Уз-1130 до ул. Пионерская Ду-200мм (надземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ). Надземная прокладка по Ж/Б опорам с компенсаторами над проездами) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/98 от 30.12.2020 г). | | 2021-2025 | 2023 | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя | | | Разработана проектно- сметная документация | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 53 | | Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть 2 диаметра 400 мм от УЗ-А до ТК 294 протяженностью 1518,85 м» (теплотрассы от Уз А - Уз Г (подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ )Ø 400мм с территории АО «ЧМЗ» проход под проезжей частью ул. Т.Барамзиной) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/98 от 30.12.2020 г). | | 2021-2025 | 2023 | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя | | | Разработана проектно- сметная документация | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 54 | | Реконструкция объектов соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-670 до ТК-689 протяженностью 746 м», «Распределительная теплосеть от ТК-777 до ТК-690 протяженностью 1023,3 м« (участок теплотрассы от ТК-683 ул. Буденного 1 до ТК-796 ул. Пехтина 14 замена Ду-200мм наДу250 мм (подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/98 от 30.12.2020 г). | | 2021-2025 | 2023 | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя | | | Разработана проектно- сметная документация | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 55 | | Реконструкция объектов соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-319 до УЗ-325 протяженностью 1372,2 м», «Распределительная теплосеть от УЗ-325 до УЗ-345 протяженностью 1463 м«, «Распределительная теплосетьот УЗ-344 до УЗ-1137« ( реконструкция теплотрассы от Уз-322 до Уз-325 (L-0,149 км), от Уз-325 до Уз-344 (L-1,39 км),от Уз-344 до Уз-339 (L-0,333 км) замена Ду-200мм на Ду-300мм, с теплоизоляцией из ППУ) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/98 от 30.12.2020 г). | | 2021-2025 | 2023 | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя | | | Разработана проектно- сметная документация | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 56 | | Реконструкция объекта соглашения «Тепловые сети от котельной № 2 МУП «Глазовские теплосети» (участок теплотрассы от Уз-1173а (возле дома 45а по ул. Драгунова) до Уз-1003а (пересечение ул. Пастухова и Щорса)) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/98 от 30.12.2020 г). | | 2021-2025 | 2023 | Увеличение срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, снижение потерь, уменьшение количества порывов при гидравлических испытаниях, улучшение параметров качества теплоносителя | | | Разработана проектно- сметная документация | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 57 | | Строительство повысительной насосной станции «Восточная» (Q=350 м³/ч, H=30 м.вод.ст.) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/98 от 30.12.2020 г). | | 2021-2025 | 2023 | Обеспечение качества поставляемого теплоносителя | | | Разрабатывается проектно- сметная документация | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 58 | | Строительство сетей водоснабжения для закольцовки водопровода д. Штанигурт (перемычка Штанигурт-Глазов в р-не Красногорского тракта), присоединение сетей водопровода д. Штанигурт | | | филиал АО «РИР»в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025 | 2022 | Развитие централизованной системы водоснабжения г. Глазова и доступности источника питьевой воды для абонентов. | | | Строительство завершено | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 59 | | Строительство участка Ультрофиолетового обеззараживания на водозаборе «Содырь» | | | филиал АО «РИР»в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025 | 2022 | Повышение качества воды. | | | Строительство завершено. | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 60 | | Реконструкция установок механической очистки речной воды в приемном отделении н/станции 1-го подъёма Водозабора (Солдырь) с заменой водоочистных машин ТН-1500-13500 в количестве 2 штук | | | филиал АО «РИР»в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025 | 2021 | Повышение качества воды, повышение надежности объектов централизованной системы водоснабжения г. Глазова | | | Реконструкция проведена | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 61 | | Реконструкция контактных осветлителей с заменой фильтрующей загрузки. | | | филиал АО «РИР»в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025 | 2023 | Повышение качества воды. | | | Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение Госэкспертизы.  Реконструирован один контактный осветлитель. | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 62 | | Реконструкция системы подготовки воды (установка гипохлорита натрия в количестве 2 штук) | | | филиал АО «РИР»в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025 | 2022 | Повышение качества воды. | | | Реконструкция проведена. | |  |
| 08 | 3 | | 02 | | | 63 | | Реконструкция рыбозащитных сооружений (РЗС) водозабора поверхностных вод р. Чепца | | | филиал АО «РИР»в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025 | 2022 | Повышение качества воды, приведение рыбозащитных сооружений в соответствии с федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» | | | Реконструкция проведена. | |  |
| **08** | **4** | |  | | |  | |  | | **Благоустройство и охрана окружающей среды** | | | | | | | | | |  |
| **08** | **4** | | **01** | | |  | | **Реализация мероприятий по благоустройству и содержанию территории города Глазова** | | |  | |  |  |  | | |  | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 1 | | Утилизация твердых бытовых отходов в период проведения месячников санитарной очистки | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Повышение уровня благоустройства городских территорий | | | Муниципальные контракты заключены. Работа ведется | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 2 | | Ликвидация несанкционированных свалок мусора с территории города | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Повышение уровня благоустройства городских территорий | | | Муниципальные контракты заключены. Работа ведется | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 3 | | Организация и проведение городского конкурса "Благоустроенный город" по 14 номинациям | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | ежегодно, 2021-2025 гг. | 2023 | Повышение уровня благоустройства городских территорий | | | Конкурс проводился,приняли участие 59 МКД, | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 4 | | Участие города Глазова в Республиканских конкурсах по благоустройству | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | ежегодно 2 конкурса в год | 2023 | Повышение уровня благоустройства городских территорий | | | Не участвовали в конкурсе | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 5 | | Устройство и содержание цветников на общегородских территориях | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | ежегодно, 2021-2025 гг. | 2023 | Повышение уровня благоустройства городских территорий | | | Муниципальный контракт заключен. Работы выполнены | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 6 | | Проведение весеннего и осеннего месячников санитарной очистки и благоустройства территории города | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | два раза в год, 2021-2025 гг. | 2023 | Повышение уровня благоустройства городских территорий | | | Весенний месячник проведён  Мусор вывезен. | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 7 | | уход за газонами (покос) | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг | 2023 | Повышение уровня благоустройства городских территорий | | | Муниципальный контракт заключен. Покос выполнен | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 8 | | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления города Глазова в сфере благоустройства | | | Административная комиссия муницпального образования "Город Глазов" | | 2021-2025 гг. | 2023 | соблюдение требований муниципальных правовых актов | | | Контроль выполняется | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 9 | | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Экологическое состояние территории города и благоустройства | | | Информирование через сети интернет. | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 10 | | Подготовка и содержание пляжа | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Санитарная очистка и благоустройство города | | | Работы выполнены в рамках муниципального контракта. | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 11 | | Отлов безнадзорных животных | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Санитарная очистка и благоустройство города | | | Выполнено в рамках муниципального контракта. | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 12 | | Проведение санкционированных акций по санитарной очистке и мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории города | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | два раза в год, 2021-2025 гг. | 2023 | Проведение 2-3 акции в год по санитарной очистке территории города | | | Работы по санитарной очистке города выполняются 2 раза в год в рамках месячников. | | - |
| 08 | 4 | | 01 | | | 13 | | Проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Мусороперерабатывающий завод | | | В стадии разработки | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 14 | | Содержание и обслуживание установок   наружного освещения и светофорных объектов муниципального образования «Город Глазов» | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Поддержание постоянной готовности к работе эксплуатируемых установок наружного освещения и светофорных объектов Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на автомобильных дорогах в границах города Глазова | | | Ежедневное выполнение согласно муниципального контракта | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 15 | | Обеспечение электроэнергией установок наружного освещения и светофорных объектов | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Поддержание постоянной готовности к работе эксплуатируемых установок наружного освещения и светофорных объектов Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на автомобильных дорогах в границах МО | | | Ежедневное выполнение согласно муниципального контракта | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 16 | | Выполнение ремонта установок наружного освещения | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Поддержание постоянной готовности к работе эксплуатируемых установок наружного освещения и светофорных объектов Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на автомобильных дорогах в границах г.Глазова | | | Ежедневное выполнение согласно муниципального контракта | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 17 | | Принятие мер по развитию и совершенствованию систем управления дорожным движением | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Модернизация системы диспетчерского управления и контроля за работой установок наружного освещения. | | | Запланировано на 2023 г. | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 18 | | Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ).Оказание муниципальной услуги «Организация содержания мест захоронения». | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ) | | | Организовано содержание и благоустройство мест погребения (кладбищ) | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 19 | | Проведение капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Глазова | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Повышение уровня благоустройства городских территорий | | | Работы не выполнены | | Финансирование не выделялось |
| 08 | 4 | | 01 | | | 20 | | Строительство нового муниципального кладбища в г.Глазове | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021 г. -2025 г. | 2023 | Организация дополнительных мест погребения | | | Выполнено в 2018г. | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 21 | | Строительство тротуара по ул. Красноармейская г. Глазова | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021 г. -2025 г. | 2023 | Повышение уровня благоустройства городских территорий | | | Работы не ведутся | | ЛБО не были выделены |
| 08 | 4 | | 01 | | | 22 | | Валка и обрезка аварийных деревьев, угрожающих жизни и здоровью граждан | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021 г. -2025 г. | 2022 | Безопасность людей и строений | | | Работы выполнены | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 23 | | Благоустройство парковочных мест у детских дошкольных учреждений и других учебных учреждений города Глазова | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021 г. -2025 г. | 2023 | Устройство дополнительных парковочных мест | | | работы не ведутся | | ЛБО не были выделены |
| 08 | | 4 | | 01 | | | 24 | | Строительство тротуара по ул. Техническая от ул. Удмуртская до ул. Новгородская | | МКУ УКС г. Глазова | 2021 г. -2025 г. | | 2023 | | Повышение уровня благоустройства городских территорий | работы не ведутся | | ЛБО не были выделены | |
| 08 | 4 | | 01 | | | 25 | | Обустройство прилегающей территории объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования станции Глазов | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021 г. -2025 г. | 2023 | Безопасность жизни и здоровью людей | | | благоустройство привокзальной площади выполнено в 2019-2020гг | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 26 | | Благоустройство территории парков в г.Глазове | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Повышение уровня благоустройства городских территорий | | | Работы на Бульваре Карла Маркса в рамках 2022 года завершены. | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 27 | | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям для возмещения затрат в связи с оказанием услуг по проведению субботников , оказанием услуг по дезобработке на территории муниципального образования «город Глазов», | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2022 | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат | | | Выполнено | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 28 | | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям для возмещения затрат в связи с окончанием услуг по дезобработке территории муниципального образования «Город Глазов» | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2022 | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат | | | Выполнено | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 29 | | Содержание и ремонт общественных пространств (ограждения, остановки общественного транспорта, стойки дорожных знаков и светофоров, установка новых урн, ремонт лавок) | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2021 | Повышение уровня благоустройства городских территорий | | | Выполнено | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 30 | | Установка мемориала жителям Сыги - участникам ВОВ, труженикам тыла, детям войны | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021-2025  гг. | 2022 | Повышение благоустройства городских территорий | | | Выполнено | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 31 | | Обустройство сквера на улице Тихая | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021-2025  гг. | 2022 | Повышение благоустройства городских территорий | | | Выполнено | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 32 | | Субсидия в рамках реализации проектов молодежного инициативного бюджетирования-проект лето у Родника | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025  гг. | 2023 | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат | | | Ежегодно выполняется | |  |
| 08 | 4 | | 01 | | | 33 | | Разработка методических рекомендаций по организации движения маршрутных транспортных средств, а также размещения и благоустройства уличной инфраструктуры и примыкающей городской территории в части обеспечения повышения качества обслуживания пассажирских перевозок наземным транспортом общего пользования | | | МКУ «Центр учета и отчетности» | | 2021-2025  гг. | 2023 | Услуги по реализации мероприятия по разработке методических рекомендаций по организации движения маршрутных транспортных средств | | | Выполнено | |  |
| **08** | **5** | |  | | |  | |  | | **Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения** | | | | | | | | | |  |
| 08 | 5 | | 01 | | |  | | **Организация пассажирских перевозок на маршрутах регулярного сообщения** | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | ежегодно |  |  | | |  | |  |
| 08 | 5 | | 01 | | | 1 | | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Глазова | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Утвержденная сеть маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Глазова | | | Новая схема разработана согласно заключения договора | |  |
| 08 | 5 | | 01 | | | 2 | | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Согласованные расписания движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок | | | Согласовано | |  |
| 08 | 5 | | 01 | | | 3 | | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок, применение мер административного воздействия к перевозчикам за отдельные виды правонарушений в указанной сфере в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Соблюдение расписания отправления (прибытия) транспортных средств по маршруту регулярных перевозок;  Соблюдение установленного маршрута регулярных перевозок;  Осуществление регулярных перевозок транспортным средством при отсутствии оформленной маршрутной карты;  Наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом | | | Выполняется | |  |
| 08 | 5 | | 01 | | | 4 | | Обеспечение равной транспортной доступности услуг общественного транспорта для пенсионеров, не вошедших в федеральный и региональный регистры | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием мер социальной поддержки | | | Выполняется  Предоставляются субсидии по оплате проезда на городском транспорте пенсионеров в размере 9 руб. за поездку | |  |
| 08 | 5 | | 01 | | | 5 | | Компенсация стоимости проезда по проездным билетам на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике, установленную в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 24 апреля 2001 года № 18-РЗ «О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике» (выполнение переданных полномочий Удмуртской Республики) | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием мер социальной поддержки и возмещения затрат, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта | | | Полномочия переданы в Управление ЖКХ Администрации города Глазова  с 01.09.2023гг | |  |
| 08 | 5 | | 01 | | | 6 | | Субсидии на возмещение фактически понесенных затрат в рамках реализации проекта «Бережливый муниципалитет» | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2022 | Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием мер социальной поддержки | | | - | |  |
| 08 | 5 | | 01 | | | 7 | | Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, регулярных перевозок, связанных с возмещением транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям затрат по проезду отдельных категорий граждан по социальному проездному билету | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием мер социальной поддержки | | | Субсидии предоставляются Управлением ЖКХ Администрации города Глазова. | |  |
| 08 | 5 | | 02 | | |  | | **Мероприятия по содержанию и развитию автодорог города Глазова** | | |  | |  |  |  | | |  | |  |
| 08 | 5 | | 02 | | | 1 | | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | ремонт автомобильных дорог | | | Выполняется | |  |
| 08 | 5 | | 02 | | | 2 | | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Выполнение муниципального задания | | | Выполняется ямочный ремонт. Проводятся мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и ликвидации концентрации ДТП | |  |
| 08 | 5 | | 02 | | | 3 | | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог) | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок | | | Выполняется 2 раза в год | |  |
| 08 | 5 | | 02 | | | 4 | | Осуществление муниципального регулирования в части создания и использования парковок (парковочных мест) на территории городского округа «Город Глазов» | | | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Соблюдение установленных требований | | | Выполняется | |  |
| 08 | 5 | | 02 | | | 5 | | Осуществление контроля за соблюдением установленных требований. Применение мер административного воздействия в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» | | | Административная комиссия муниципального образования "Город Глазов" | | 2021-2025 г. | 2023 | Соблюдение установленных требований | | | выполняется | | - |
| 08 | 5 | | 02 | | | 6 | | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических и юридических лиц | | | Спец. разрешения выдаются | |  |
| 08 | 5 | | 02 | | | 7 | | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | | | Постановления по временным ограничениям выдаются | |  |
| 08 | 5 | | 02 | | | 8 | | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | | | Управление имущественных отношений Администрации г. Глазова, Управление ЖКХ | | 2021-2025 гг. | 2022 | Паспортизации автомобильных дорог местного значения, государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | | | Выполнено | |  |
| 08 | 5 | | 02 | | | 9 | | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2022 | Планирование деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства. Принятие правовых актов | | | Выполнено | |  |
| 08 | 5 | | 02 | | | 10 | | Содержание, обслуживание и ремонт установок   светофорных объектов | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Поддержание постоянной готовности к работе эксплуатируемых установок наружного освещения и светофорных объектов Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на автомобильных дорогах в границах города Глазова | | | Светофорные объекты содержатся и обслуживаются круглосуточно. | | - |
| 08 | 5 | | 02 | | | 11 | | Принятие мер по развитию и совершенствованию систем управления дорожным движением | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Модернизация системы диспетчерского управления и контроля за работой установок наружного освещения. | | | Запланировано на  2023 гг. | |  |
| 08 | 5 | | 02 | | | 12 | | Устройство парковочных мест у детских дошкольных учреждений и других учебных учреждений города Глазова (капитальный ремонт, прочие работы) | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021-2025 гг. | 2023 | Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на автомобильных дорогах в границах города Глазова | | | Работы не выполнялись | | ЛБО не были выделены |
| 08 | 5 | | 02 | | | 13 | | Обустройство ограничивающими пешеходными ограждениями у нерегулируемых пешеходных переходов , расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025  гг. | 2022 | Соблюдение установленных требований | | | Выполнено | |  |
| 08 | 5 | | 02 | | | 14 | | Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Глазов» | | | МКУ УКС г. Глазова | | 2021-2025  гг. | 2022 | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования | | | Работы не выполнялись | | ЛБО не были выделены |
| 08 | 5 | | 03 | | |  | | **Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения** | | |  | |  |  |  | | |  | |  |
| 08 | 5 | | 03 | | | 1 | | Осуществление контроля за соблюдением законопослушного поведения участников дорожного движения | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025  гг. | 2022 | Повышение уровня законопослушного поведения участников дорожного движения | | | Положение в разработке | |  |
| **08** | **6** | |  | | |  | |  | | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | | | | | | | | | |  |
| **08** | **6** | | 01 | | |  | | **Внедрение энергоменеджмента** | | |  | |  |  |  | | |  | |  |
| 08 | 6 | | 01 | | | 1 | | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2023 | Оценка энергоэффективности по отраслям экономики УР | | | Выполняется | |  |
| 08 | 6 | | 01 | | | 2 | | Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2023 | Оценка энергоэффективности бюджетной сферы УР | | | Выполняется | |  |
| 08 | 6 | | 01 | | | 3 | | Проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием муниципальных образований, а также других организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2023 | Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережния и повышение энергоэффективности | | | Не проводилось | |  |
| 08 | 6 | | 01 | | | 4 | | Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2023 | Функциональное расширение регионального сегмента ГИС. Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования | | | Выполняется | |  |
| 08 | 6 | | 01 | | | 5 | | Разработка и ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Глазов" | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2023 | Исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» | | | Выполнено | |  |
| 08 | 6 | | 01 | | | 6 | | Разработка и ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Глазов" | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2023 | Исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | | | Выполнено | |  |
| 08 | 6 | | 01 | | | 7 | | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло-, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | | | Управление имущественных отношений Администрации г. Глазова, | | 2021 – 2022 годы, ежегодно | 2023 | Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем водоснабжения и водоотведения | | | Зарегистрированы:  Три сети наружного освещения, как бесхозяйные обьекты. | | - |
| 08 | 6 | | 01 | | | 8 | | Создание информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Глазов» | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | | 2021-2025 годы | 2023 | Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования и жилищного фонда города Глазова | | | Выполняется,вносятся данные в информационную систему | |  |
| 08 | 6 | | 01 | | | 9 | | Разработка и ежегодная актуализация схемы электроснабжения муниципального образования "Город Глазов" | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 года | 2023 | Исполнение требований Федерального законодательства | | | Выполняется ресурсоснабжающей организацией | |  |
| 08 | 6 | | 02 | | |  | | **Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета** | | |  | |  |  |  | | |  | |  |
| 08 | 6 | | 02 | | | 1 | | Проведение энергетических обследований в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Город Глазов" | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | | 2021-2025  ежегодно | 2023 | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | | | Не выполняется | |  |
| 08 | 6 | | 02 | | | 2 | | Установка (замена) приборов учета тепловой энергии с погодным регулированием и импульсным выводом данных | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | | 2021-2025 ежегодно | 2023 | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | | | Не выполняется | |  |
| 08 | 6 | | 02 | | | 3 | | Установка (или замена) приборов учета ХВС, ГВС | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2023 | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | | | Работы выполняются,,проводится ежегодная поверка приборов учета. | |  |
| 08 | 6 | | 02 | | | 4 | | Установка (или замена на зонные, многотарифные) приборов учета электрической энергии | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова,  АО «ЭнергосбытПлюс» | | 2021-2025 ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления электрической энергии. Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии | | | Работы выполняются | |  |
| 08 | 6 | | 02 | | | 5 | | Замена деревянных оконных конструкций на герметичные пластиковые (металлопластиковые) | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления тепловой энергии | | | Работы проведены. | |  |
| 08 | 6 | | 02 | | | 6 | | Герметизация мест примыкания оконных блоков в оконных проемах | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2022 | Снижение объемов потребления тепловой энергии | | | Работы проведены | |  |
| 08 | 6 | | 02 | | | 7 | | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, Управление культуры,спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления электрической энергии | | | Работы проведены. | |  |
| 08 | 6 | | 02 | | | 8 | | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях поселений и городских округов Удмуртской Республики | | | МКУ УКС г. Глазова, управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления электрической энергии | | | Работы проведены КЦ«Россия»(парковая территория)-прокладка новых силовых кабелей для уличного освещения;установка опор и светильников в количестве 82 шт. | |  |
| 08 | 6 | | 02 | | | 9 | | Замена в светильниках пускорегулировочной аппаратуры на электронные ПРА, установка энергосберегающей системы PROSAVER, проведение иных мероприятий приводящих к экономии электроэнергии | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления электроэнергии | | | Не выполняется | |  |
| 08 | 6 | | 02 | | | 10 | | Оснащение устройством автоматического регулирования теплопотребления | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления тепловой энергии | | | Выполняется | |  |
| 08 | 6 | | 02 | | | 11 | | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления и регуляторов на отопительные приборы | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления тепловой энергии | | | Не выполняется | |  |
| 08 | 6 | | 02 | | | 12 | | Установка энергоэффективных дверных конструкций | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления тепловой энергии | | | Работы частично выполнены | | - |
| 08 | 6 | | 02 | | | 13 | | Утепление входных групп, установка доводчиков | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления тепловой энергии | | | Работы частично выполнены | | - |
| 08 | 6 | | 02 | | | 14 | | Установка водосберегающих насадок, замена водоразборных устройств и отсекающей арматуры | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления воды | | | Работы выполняются | | - |
| 08 | 6 | | 02 | | | 15 | | Ремонт и утепление кровли, чердачных перекрытий, утепление ограждающего контура, утепление отверстий вытяжной вентиляции | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления тепловой энергии | | | Работы выполняются. | | - |
| 08 | 6 | | 02 | | | 16 | | Теплоизоляция систем отопления и ГВС | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления тепловой энергии | | | Работы по теплоизоляции систем отопления и ГВС выполняются | | - |
| 08 | 6 | | 02 | | | 17 | | Ремонт систем отопления и ГВС, замена чугунных радиаторов отопления на приборы отопления конверторного типа | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, управление образования Администрации г. Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова | | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления тепловой энергии | | | Работа выполнена. Ремонт системы отопления в филиале КЦ«Россия»-ДДН ул.Карла Маркса,3б | | - |
| 08 | 6 | | 02 | | | 18 | | Промывка системы отопления | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, МБУ «СЭиР» | | 2021 - 2025 годы, ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления тепловой энергии | | | Выполняется | | - |
| 08 | 6 | | 03 | | |  | | **Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории муниципального образования "Город Глазов"** | | |  | | 2021 - 2025 ежегодно |  |  | | |  | |  |
| 08 | 6 | | 03 | | | 1 | | Восстановление теплоизоляции и покровного слоя на надземных теплотрассах с использованием новых теплоизоляционных материалов | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове | | 2021 - 2025 ежегодно | 2022 | Снижение объемов потребления тепловой энергии на 3835 Гкал в год. Экономический эффект оценивается в 4271 тыс.руб. | | | Выполнение в объемах производственной программы | |  |
| 08 | 6 | | 03 | | | 2 | | Модернизация участков магистрали между ТК-402 и ТК-408 (3 очередь магистрали 2ДУ=700 мм от ТК-399 до ТК-408) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (по согласованию) | | 2021 - 2025 ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 9,7 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 42 тыс.руб. | | | 31.12.2021г заключено концессионное соглашение в отношении объектов централизованного теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» | |  |
| 08 | 6 | | 03 | | | 3 | | Капитальный ремонт участков теплотрасс после гидравлических испытаний с заменой трубопроводов и частичной заменой строительной части | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове | | 2021 - 2025 ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 161,4 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 600 тыс.руб. | | | Выполнение в объемах производственной программы | |  |
| 08 | 6 | | 03 | | | 4 | | Капитальный ремонт и реконструкция тепловых камер | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове | | 2021 - 2025 ежегодно | 2023 | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения | | | Выполнение в объемах производственной программы | |  |
| 08 | 6 | | 03 | | | 5 | | Монтаж секционирующей запорной арматуры и спускников | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (по согласованию) | | 2021 - 2025 ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 62,0 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 267 тыс.руб. | | | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 4,15 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 25,5 тыс.руб. | |  |
| 08 | 6 | | 03 | | | 6 | | Обследование теплотрасс с использованием корреляционного течеискателя | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове | | 2021 - 2025 ежегодно | 2023 | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения | | | Выполнение в объемах производственной программы | |  |
| 08 | 6 | | 03 | | | 7 | | Капитальный ремонт тепловых вводов | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове | | 2021 - 2025 ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 223,1 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 829 тыс.руб. | | | Выполнение в объемах производственной программы | |  |
| 08 | 6 | | 03 | | | 8 | | Выявление участков для установления секционирующих задвижек, монтаж секционирующей запорной арматуры и спускников | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове | | 2021 - 2025 ежегодно | 2023 | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения | | | Выполнение в объемах производственной программы | |  |
| 08 | 6 | | 03 | | | 9 | | Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников (замена 60 ламп накаливания на энергосберегающие) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (по согласованию) | | 2021 - 2025 ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 7,7 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 71,4 тыс.руб. | | | 31.12.2021г заключено концессионное соглашение в отношении объектов централизованного теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» | |  |
| 08 | 6 | | 03 | | | 10 | | Замена оконных и дверных блоков на пластиковые | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (по согласованию) | | 2021 - 2025 ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 44,3 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 196,7 тыс.руб. | | | 31.12.2021г заключено концессионное соглашение в отношении объектов централизованного теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» | |  |
| 08 | 6 | | 03 | | | 11 | | Утепление мягкой кровли зданий АБК; ремонтных мастерских и энергослужбы по ул.Интернациональная, 2; здания гаража по ул.Циолковского, 24 | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове | | 2021 - 2025 ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления энергоресурсов на 65,1 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 289,5 тыс.руб. | | | Выполнение в объемах производственной программы | |  |
| 08 | 6 | | 03 | | | 12 | | Создание системы энергоменеджмента на предприятии | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (по согласованию) | | 2021 - 2025 ежегодно | 2023 | Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережния и повышение энергоэффективности | | | 31.12.2021г заключено концессионное соглашение в отношении объектов централизованного теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» | |  |
| 08 | 6 | | 03 | | | 13 | | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы учета электроэнергии | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (по согласованию) | | 2021 - 2025 ежегодно | 2023 | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения | | | 31.12.2021г заключено концессионное соглашение в отношении объектов централизованного теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» | |  |
| 08 | 6 | | 03 | | | 14 | | Модернизация системы освещения ООО "ТВК" с заменой существующих светильников на светодиодные | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (по согласованию) | | 2021 - 2025 ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 194,5 тыс.кВтч в год. | | | Выполнение в объемах производственной программы | |  |
| 08 | 6 | | 03 | | | 15 | | Замена окон на энергоэффективные | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (по согласованию) | | 2021 - 2025 ежегодно | 2023 | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 282,9 Гкал в год. | | | Выполнение в объемах производственной программы | |  |
| 08 | 6 | | 03 | | | 16 | | Строительство теплотрассы от ТК-1070 ул. Ф.Васильева д.1 до Уз-1010 ул. Драгунова д.50, L-0,6 км, Ду200 (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) | | 2021-2025  гг. | 2023 | Переключение тепловых нагрузок потребителей от котельных АО «Реммаш» и МУП «ГТС» на ТЭЦ АО «РИР» с целью оптимизации затрат и увеличения КПД ТЭЦ АО «РИР» | | | Разработана проектно-сметная документация | |  |
| 08 | 6 | | 03 | | | 17 | | Строительство теплотрассы над железной дорогой S=200 м² (Длина: 80м, Ширина: 2м, Высота: 10м) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением №АБ-434/98 от 30.12.2020) | | 2021-2025  гг. | 2023 | Переключение тепловых нагрузок потребителей от котельных АО «Реммаш» и МУП «ГТС» на ТЭЦ АО «РИР» с целью оптимизации затрат и увеличения КПД ТЭЦ АО «РИР» | | | Разработана проектно-сметная документация | |  |
| 08 | 6 | | 03 | | | 18 | | Строительствотеплотрассы от УЗ-805/2 до УЗ-1173а, L=1,5 км, Ду350 (подземная бесканальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) | | | Разработана проектно-сметная документация | | 2021-2025  гг. | 2023 | Переключение тепловых нагрузок потребителей от котельных АО «Реммаш» и МУП «ГТС» на ТЭЦ АО «РИР» с целью оптимизации затрат и увеличения КПД ТЭЦ АО «РИР» | | | Разработана проектно-сметная документация | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | |  | | **Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования "Город Глазов"** | | |  | |  |  |  | | |  | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 1 | | Повышение эффективности работы источников водоснабжения за счет внедрения энергоэффективных насосных агрегатов | | | филиал АО«РИР» в городе Глазове  (по согласованию) | | 2021-2025  гг. | 2023 | Сокращение потребления электрической энергии на подачу воды потребителям. Экономия топливноэнергетических ресурсов - 43,1 тыс. кВт\*час/год. | | | Выполнение в объемах производственной программы | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 2 | | Установка индивидуальных насосов на многоэтажные здания | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025  гг. | 2023 | Сокращение утечек из водопроводной сети, снижение потребления электроэнергии за счет исключения избыточного напора. Экономия топливноэнергетических ресурсов -29,42 тыс. кВт\*час/год. | | | Не выполнено | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 3 | | Сокращение утечек воды при транспортировке за счет замены изношенных участков водопроводных сетей | | | филиал АО«РИР» в городе Глазове  (по согласованию) | | 2021-2025  гг. | 2023 | Сокращение утечек воды в водопроводных сетях | | | Выполнение в объемах производственной программы | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 4 | | Реконструкция котельной и системы теплоснабжения участка подготовки хозпитьевой воды (перевод на газ) | | | филиал АО«РИР» в городе Глазове  (по согласованию) | | 2021-2025  гг. | 2022 | Снижение затрат на отопление | | | Реконструкция завершена. | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 5 | | Перевод автотранспорта предприятия на газомоторное топливо | | | филиал АО«РИР» в городе Глазове  (по согласованию) | | 2021-2025  гг. | 2022 | Экономия топлива | | | Переведено на газомоторное топливо 5 единиц техники(3-грузовые а/м, 2-легковые А/М) | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 6 | | Строительство сетей для подачи воды от поверхностного водоисточника в район насосной станции 3 подъема (Химмашевское шоссе) для смешивания с водой из подземного источника | | | филиал АО «РИР»в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025  гг. | - | Повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Глазова. | | | В 2020г. выполнены работы по разработке ПСД. Данное мероприятие предполагается исключить, в связи с отсутствием необходимости его реализации и включить мероприятие «Строительство водопроводов по улицам 1,2,3 линии ». | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 7 | | Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС15, ВНС10, ВНС21) | | | филиал АО «РИР»в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025  гг. | 2021 | Повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Глазова | | | Реконструкция проведена | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 8 | | Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС17, ВНС2, ВНС4, ВНС7) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025  гг. | 2022 | Повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Глазова | | | Реконструкция проведена | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 9 | | Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС11, ВНС3, ВНС5, ВНС1, ВНС6) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025  гг. | 2022 | Повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Глазова | | | Реконструкция проведена | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 10 | | Реконструкция котельной и системы теплоснабжения участка подготовки хозпитьевой воды (перевод на газ) | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025  гг. | 2022 | Повышение энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Глазова | | | Реконструкция проведена | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 11 | | Реконструкция диспетчерских пунктов с переводом на цифровую элементную базу (корп.170- МДП, АБК- ЦДП). | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025-2025гг. | 2023 | Повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Глазова. | | | Выполнение СМР | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 12 | | Создание АИИСУЭ системы водоснабжения г. Глазова. | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025  гг. | 2023 | Повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Глазова. | | | Выполнение СМР | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 13 | | Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на участке ОВЗ. | | | филиал АО «РИР» в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025  гг. | 2023 | Повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Глазова. | | | Выполнение СМР | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 14 | | Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП участка ОВЗ. | | | филиал АО «РИР»в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025  гг. | 2023 | Повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Глазова. | | | Выполнение СМР | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 15 | | Строительство водовода от насосной станции 2-го подъёма до насосной станции 3-го подъёма (2 этап) | | | филиал АО «РИР»в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025  гг. | 2022 | Повышение надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Глазова. | | | Строительство выполнено | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 16 | | Строительство первичного отстойника с сетями и монтажом оборудования механической очистки | | | филиал АО «РИР»в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025  гг. | 2023 | Повышение качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения г. Глазова | | | Пройдена экологическая экспертиза, прохождение главной государственной экспертизы | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 17 | | Строительство илоуплотнителя с сетями и монтажом оборудования в НАИ | | | филиал АО «РИР»в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025  гг. | 2023 | Повышение качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения г. Глазова | | | Пройдена экологическая экспертиза, прохождение главной государственной экспертизы | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 18 | | Реконструкция оборудования по обезвоживанию осадка (фильтр-пресс) | | | филиал АО «РИР»в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-025  гг. | 2023 | Повышение качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения г. Глазова | | | Пройдена экологическая экспертиза, прохождение главной государственной экспертизы | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 19 | | Реконструкция аэротенков по схеме нитрификации и денитрификации и замена воздуходувного оборудования. | | | филиал АО «РИР»в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025  гг. | 2023 | Повышение качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения г. Глазова | | | Пройдена экологическая экспертиза, прохождение главной государственной экспертизы | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 20 | | Создание АИИСУЭ системы водоотведения г. Глазова | | | филиал АО «РИР»в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025  гг. | 2023 | Повышение качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения г. Глазова | | | Пройдена экологическая экспертиза, прохождение главной государственной экспертизы | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 21 | | Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на КОС | | | филиал АО «РИР»в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025  гг. | 2023 | Повышение качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения г. Глазова | | | Пройдена экологическая экспертиза, прохождение главной государственной экспертизы | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 22 | | Создание АРМ с заменой шкафного и коммуникационного оборудования на МДП участка КОС | | | филиал АО «РИР»в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025  гг. | 2023 | Повышение качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения г. Глазова | | | Пройдена экологическая экспертиза, прохождение главной государственной экспертизы | |  |
| 08 | 6 | | 04 | | | 23 | | Строительство площадки для размещения избыточного ила с внедрением технологии компостирования | | | филиал АО «РИР»в городе Глазове  (в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). | | 2021-2025  гг. | 2023 | Повышение качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения г. Глазова | | | Пройдена экологическая экспертиза, прохождение главной государственной экспертизы | |  |
| 08 | 6 | | 05 | | |  | | **Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории муниципального образования "Город Глазов"** | | |  | |  |  |  | | |  | |  |
| 08 | 6 | | 05 | | | 1 | | Внедрение когенерационных установок (мини-ТЭЦ) | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021 - 2025 годы | 2023 | Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям. Увеличение эффективности использования первичного топлива | | | Не внедрялись | |  |
| 08 | 6 | | 06 | | |  | | **Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда муниципального образования "Город Глазов" (мероприятие реализовывается в соответствии с подпрограммой "Содержание и развитие жилищного хозяйства»** | | |  | | 2021-2025 ежегодно |  | Повышение эффективности потребления энергоресурсов в многоквартирных домах на основе использования при проведении капитальных ремонтов современных энергоэффективных материалов и технологий, а также формирования бережливой модели поведения населения. | | |  | |  |
| 08 | 6 | | 06 | | | 1 | | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова, МУП "ЖКУ" (по согласованию), ООО "АБК" (по согласованию), ООО "Апогей +" (по согласованию), ООО "Глазов Дом" (по согласованию),  ООО «Вектор» (по согласованию), ООО «Монолит» (по согласованию), ООО «Крейн» (по согласованию), ООО «Региональная управляющая компания» (по согласованию)  ООО УК «Монолит (по согласованию) | | 2021-2025 | 2023 | Сокращение потребления электрической и тепловой энергии, воды на общедомовые нужды, сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче по сетям | | | Не выполнено | |  |
| 08 | 6 | | 07 | | |  | | **Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии** | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 ежегодно |  | Повышение эффективности потребления энергоресурсов | | |  | |  |
| 08 | 6 | | 08 | | |  | | **Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы** | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 ежегодно |  |  | | |  | |  |
| 08 | 6 | | 08 | | | 1 | | Перевод транспортных средств организаций муниципального образования на использование природного газа, газовых смесей, сжиженного углеводородного газа в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Удмуртской Республикой | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Снижение затрат автотранспортных предприятий на приобретение моторного топлива в 2 и более раз в расчете на 1 единицу транспортного средства | | | Не выполнено | |  |
| 08 | 6 | | 08 | | | 2 | | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом на транспортных средствах, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 | 2023 | Снижение затрат муниципальных и бюджетных учреждений на приобретение моторного топлива в 2 и более раз в расчете на 1 единицу транспортного средства | | | Не выполнено | |  |
| 08 | 6 | | 08 | | | 3 | | Приобретение транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на использование с автономных источником электрического питания | | | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | | 2021-2025 годы | 2023 | Снижение затрат муниципальных и бюджетных учреждений на приобретение моторного топлива, в результате его замещения на использование электрического питания | | | Не выполнено | |  |