Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2023г.

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2018-2024годы» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 |  | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2018-2024годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 1 | Количество благоустраиваемых дворовых территорий многоквартирных домов с нарастающим итогом) | единица | 0 | 80 | 80 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий. | Проценты | 0 | 65,89 | 0 | -65,89 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | Чел. | 0 | 52 191 | 0 | -52 191 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4 | Количество благоустраиваемых муниципальных территорий общего пользования | Единица | 2 | 1 | 2 | 1 | 200 | 200 |  |
|  |  | 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв.м | 1 087 759,10 | 1 158 559,10 | 1 158 559,10 | 0 | 100 | 106,5 |  |
|  |  | 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования по отношению к общей площади муниципальных территорий общего пользования | проценты | 43,68 | 46,52 | 46,52 | 0 | 100 | 106,5 |  |
|  |  | 7 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя города | Кв.м | 11,37 | 12,11 | 12,11 | 0 | 100 | 106,5 |  |
|  |  | 8 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу | проценты | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Тыс.руб. |  | 1229,76 | 1226,76 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 9 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Программу | проценты | 0 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2023г.

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2018-2024годы» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2018-2024годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 1 |  | Реализация мероприятий в сфере формирования современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 1 | 1 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе гостевыми автостоянками для легкового автотранспорта, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) | МКУ УКС г. Глазова (по согласованию) | 2018-2024гг.. | 2022 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с минимальным перечнем работ | Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с минимальным перечнем работ выполнены. | - |
| 12 | 0 | 1 | 2 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий | МКУ УКС г. Глазова (по согласованию) | 2018-2024 | 2022 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с перечнем дополнительных видов работ | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с минимальным перечнем работ выполнены. | - |
| 12 | 0 | 1 | 3 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом | МКУ УКС г. Глазова (по согласованию) | 2018-2024 | 2022 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом | Работы выполнены. |  |
| 12 | 0 | F2 |  | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | F2 | 1 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества ул. Кирова | МКУ УКС г. Глазова (по согласованию) | 2020-2024 | 2022 | Выполнение работ по благоустройству ул. Кирова | Работы выполнены |  |
| 12 | 0 | F2 | 2 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе гостевыми автостоянками для легкового автотранспорта, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) | МКУ УКС г. Глазова (по согласованию) | 2018 - 2024 годы | 2022 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с минимальным перечнем работ | Работы выполнены. |  |
| 12 | 0 | F2 | 3 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом | МКУ УКС г. Глазова (по согласованию) | 2018 - 2024 годы | 2022 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом | В процессе выполнения работы по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом:Бульвар К.Маркса |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Глазова на реализацию муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Глазова

на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2023г.

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2018-2024годы» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа),тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | План на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 |  |  |  | "Формирование современной городской среды " муниципального образования город Глазов"на 2018-2024годы» | Всего | 961 |  |  |  |  | 33363,10 | 34217,22 | 34217,22 | 102,6 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | МКУ "УКС города Глазова" | 961 | 05 | 03 |  |  | 33363,10 | 34217,.22 | 34217,22 | 102,6 | 100 |
| 12 | 0 | 01 |  |  | Реализация мероприятий в сфере формирования современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» | Всего |  |  |  |  |  | 33363,10 | 34217,22 | 34217,22 | 102,6 | 100 |
| 12 | 0 | 01 | 1 |  | Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе гостевыми автостоянками для легкового автотранспорта, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) | МКУ "УКС города Глазова" | 961 | 05 | 03 | 1200162360 | 244 | 0 | 28,8 | 28,8 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | F2 |  |  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Всего | 961 | 05 | 03 | 120F255550 | 244 | 33363,10 | 34188,42 | 34188,42 | 102,5 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | МКУ «УКС города Глазова» | 961 | 05 | 03 | 120F255550 | 244 | 33363,10 | 34188,42 | 34188,42 | 102,5 | 100 |
| 12 | 0 | F2 | 2 |  | Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе гостевыми автостоянками для легкового автотранспорта, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) | МКУ «УКС города Глазова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | F2 | 3 |  | Обеспечение мероприятий по выполнению работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн- проектом | МКУ «УКС города Глазова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2023г.

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2018-2024годы» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | "Формирование современной городской среды " муниципального образования город Глазов"на 2018-2024годы» | Всего | 33363,10 | 34217,22 | 102,6 |
|  |  |  | бюджет города Глазова |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета города | 2191,66 | 2198,84 | 100,3 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 935,14 | 960,55 | 102,7 |
|  |  |  | Субсидии из Федерального бюджета | 30236,30 | 31057,83 | 102,7 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.01.2023г.

| Наименование муниципальной программы | «"Формирование современной городской среды " муниципального образования город Глазов"на 2018-2024годы»» |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2018-2024 годы», утвержденную Постановлением Администрации города Глазова от 20.11.2017 года № 9/38 | 28.11.2022 | 7/23 | Программа приведена в соответствие с решением Глазовской городской Думы от 28.09.2022 № 267 «О внесении изменений в решение Глазовской городской Думы от 17.12.2021 № 150 «О бюджете города Глазова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2022 год

| Наименование муниципальной программы | «"Формирование современной городской среды " муниципального образования город Глазов"на 2018-2024годы»» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  | Эмп=СПмп*ЭБС |  |  |  | ЭБС=СМмп/СРмп |
| 12 | 0 | "Формирование современной городской среды " муниципального образования город Глазов"на 2018-2024годы» | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и ЖКХ | Управление ЖКХ | 0,82 | 0,82 | 1 | 1 | 1 |