- Муниципальная программа

«Муниципальное хозяйство».

В целом плановое финансирование муниципальной программы «Муниципальное хозяйство» на 2021 год составило  374 808,61 тыс. рублей. Кассовый расход составил  318 152,46 (85% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,85.

Степень реализации мероприятий программы составила 0,80.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 0,94.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,85.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальное хозяйство» составляет 0,78 – эффективность муниципальной программы признана удовлетворительной.

Муниципальная подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)». Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило  5 010 тыс. рублей. Кассовый расход составил 0  рублей .

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0. Средства были запланированы на разработку и утверждение документации по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания). Муниципальный контракт на выполнение данных работ был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,88.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Распоряжением Правительства Удмуртской  Республики от 24.12.2021 № 1433-р утверждены изменения в Генеральный план города Глазова, утвержденный решением Глазовской городской Думы от 30.07.2008  № 593.

На основании Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 18.10.2021 № 1120-р осуществлялись работы по подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов», утвержденные решением Глазовской городской Думы от 21.12.2009 №  829

Разрабатывается проектно-сметная  документация  «Благоустройство парковой-набережной города Глазова (территория, ограниченная левым берегом реки Чепца, ул. Толстого и ул. Карла Маркса. Для ее подготовки выполнены изыскательские работы (геология, геодезия, экология), разработана предварительная концепция благоустройства.

Проведены социологические исследования по наполнению территории благоустройства бульвара Карла Маркса, утвержден эскизный проект, выполнены геодезические изыскания, подготовлена проектная документация на 1-ю и 2-ю очередь благоустройства бульвара Карла Маркса.

Выполнены предварительные работы для подготовки заявки и участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды в категории «Малые города с численностью от 50 до 100 тыс.человек»  на 2022-2023 годы.

По итогу  результатов проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году выполнены работы по благоустройству территории ул. Кирова от ул. Короленко до пл. Свободы по проектной документации: «Улица Кирова – связывая времена и пространства».

Муниципальная подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило 11 743,7 тыс. рублей. Кассовый расход составил 10 577,63 тыс. рублей (90% от плановой суммы).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,90.

Степень реализации мероприятий составляет 0,90.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,83.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,83.

В целях регулирования вопросов обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Удмуртской Республики явилась реализация Закона Удмуртской Республики от 22 октября 2013 г. № 64-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике».

В рамках данной программы в 2021 году на территории города Глазова выполнен капитальный ремонт общего имущества в 51 доме   на сумму 61 871 302,81 рублей.

В 23 многоквартирном  доме был проведен капитальный ремонт системы электроснабжения (в том числе дома с печами «Сущевского» – 2 дома), в 6 многоквартирных домах выполнен капитальный ремонт системы водоснабжения, в 13 многоквартирных домах выполнен капитальный ремонт системы теплоснабжения, в 6 многоквартирных домах выполнен капитальный ремонт системы водоотведения, в 22 многоквартирных домах выполнен капитальный ремонт цоколя, в 14 многоквартирных домах выполнен капитальный ремонт отмостков, в 11 многоквартирных домах выполнен капитальный ремонт кровли, общей площадью – 9 144,20 м2.

Так же был выполнен текущий ремонт муниципального специализированного жилищного фонда по следующим адресам: ул. Советская, д.56, комнаты 1,1а,2,3,4,7,10,11,11а,14,26,27,29,30,33,37,39,47,49,57, ул. Тани Барамзиной, д.55, кв. 1,4,9,13, ул. Парковая, д.25, кв.4, ул. Циолковского, д.2, комната 310, ул. Ленина, д.9а, кв.52, ул.Интернациональная, д.9, блок комнат 6-11. Выполнены работы по установке индивидуальных приборов учета ХВС и ГВС  в муниципальной квартире по адресу: ул. 70 лет Октября, 9 кв. 11. Выполнена замена оконного блока и монтаж приборов учета в муниципальной квартире по адресу: ул.Кирова, д.125, кв.55.

В рамках муниципального жилищного контроля специалистами управления ЖКХ Администрации города Глазова проводятся  мероприятия по контролю исполнения организациями законодательства в сфере управления и обслуживания жилищного фонда города, законодательства в сфере содержания общего имущества в многоквартирных домах и предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. Перечень контрольных и профилактических мероприятий содержит: внеплановые документарные и выездные проверки, плановые документарные и выездные проверки, выдача предостережений о недопустимости нарушений жилищного законодательства, в случае выявления правонарушений, обязанность составления протоколов об административных правонарушениях и направлении их в судебные органы для привлечения к ответственности.

За 2021 года Управлением ЖКХ Администрации города Глазова было проведено 173 проверки по осуществлению – «регионального Государственного жилищного надзора и Лицензионного контроля», по фактам нарушения правил и норм содержания общего имущества многоквартирных домов, некачественное предоставление коммунальных услуг населению, порядок расчета внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, правил управления многоквартирными домами, прочие нарушения.

Количество внеплановых проверок по заявлениям (обращениям) физических лиц, по информации органов государственной власти – 117 шт.;

Количество внеплановых проверок по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки – 56 шт.;

Количество документарных проверок – 54 шт.;

Количество выездных проверок – 119 шт.;

Общее количество проверок, по итогам которых были выявлены нарушения – 59 шт.;

Общее количество выявленных нарушений – 177 шт. из них 120 шт. правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда;

Общее количество обследованных в рамках лицензионного контроля жилых домов – 666 шт.;

Общее количество выданных исполнительных документов – 255 шт.

Муниципальная подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило 154 988,32 тыс. рублей. Кассовый расход составил 150 148,64 тыс. рублей (97% от плановой суммы).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,97.

Степень реализации мероприятий составляет 0,73.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,75.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,78.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,59.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

По итогам 2021 года выполнены работы на сумму 56,2 млн. руб. по:

- строительство водопровода от ВНС №9 до микрорайона «Юго-Западный» (4 113 тыс. руб.);

- проектирование и строительство водопроводных сетей в МКР «Южный» г.Глазове (ул.Бр. Касимовых, ул.Куйбышева, ул.Мирная – 6 000 тыс. руб.);

- строительство сетей водоснабжения для закольцовки водопровода д.Штанигурт ( перемычка Штанигурт-Глазов в районе Красногорского тракта присоединение сетей водопровода в д.Штанигурт (10 388 тыс. руб);

- реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС 15, ВНС 10, ВНС 21) (3 039 тыс. руб.);

- реконструкция установок механической очистки речной воды в приемном отделении н/станции 1-го подъема водозабора (Солдырь) с заменой водоочистных машин ТН-1500-13 500 в кол-ве 2 шт. (7 061 тыс. руб.)

- реконструкция системы подготовки воды (установка гипохлорита натрия в кол-ве 2 шт. (25 601 тыс. руб.).

Система подготовки к отопительному сезону в городе получила в 2021 году высокую оценку УР. В очередной раз стали победителями в региональном конкурсе, и это принесло в бюджет города Глазова  1 млн.руб.

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило 96 698,36 тыс. рублей. Кассовый расход составил 74 834,95 тыс. рублей (77% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,77.

Степень реализации мероприятий составляет 0,81.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,05.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,05.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2021 году проведен 1 месячник санитарной очистки и благоустройства территории города.

В 2021 году выполнены следующие мероприятия:

- выполнен комплекс работ по озеленению городских территорий: устройство и содержание цветников, обрезка и содержание живой изгороди (хвойная и лиственная), содержание естественных, посевных и рулонных газонов, формовочная обрезка деревьев, валка сухостойных и аварийных деревьев, посадка декоративных кустарников;

- осуществлена дезобработка подъездов жилых домов с целью снижения распространения COVID – 19;

- очистка общегородской территории, территории левого берега «Чепца», гидросооружения «Дамба», «Горсад»;

- очищены фасады зданий, заборы и ограждения, остановочные пункты общественного городского транспорта от мусора и несанкционированной рекламы;

- проведен субботник на городском кладбище, очищена территория кладбища от мусора, упавших деревьев.

Муниципальная подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило 105 965,99 тыс. рублей. Кассовый расход составил 82 222,56 тыс. рублей (78% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,78.

Степень реализации мероприятий составляет 0,89.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,15.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,74.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,85.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В 2021 году проводился ремонт ул.Пряженникова (от ул.Спортивной до ул. Советской), так же выполнялся ремонт 11 участков тротуаров.

В рамках программы «Добавь городу красок» выполнены работы по:

-окраска остановочных павильонов;

-ремонт скамеек на остановочных павильонах;

-окраска урн;

- окраска ограждений.

Установлено 4 новых светофорных объектов и выполнена замена 1 светофорного объекта на перекрестке ул.Кирова- ул.Короленко. Установлено 2 светофорных объектов по типу Т-7 на ул.Т.Барамзиной.

Выполнили освещение 5 283 метра дорог, что оставляет 140 светильников и 83 опоры на сумму 4 972 тыс. руб.

Для поддержания зимнего содержания дорог и тротуаров выполняются работы по чистке и вывозу снега, обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами.

Для поддержания улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на территории города в хорошем состоянии круглый год проводится комплекс мероприятий по содержанию и ремонту дорог в соответствии с технологическими требованиями. На 2021 год были заключены муниципальные контракты на содержание дорог, тротуаров и технических средств регулирования дорожного движения. Основное внимание было уделено зимнему содержанию дорог и наведению порядка и благоустройства на дорогах после зимнего сезона, содержанию грунтовых дорог и восстановлению асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт), проведению мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города.

Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило 402,23 тыс. рублей  Кассовый расход составил 368,68 тыс. рублей (92% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,92.

Степень реализации мероприятий составляет 0,78.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,85.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,86.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,73.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Ежегодно, муниципальными бюджетными учреждениями проводятся работы по замене ламп накаливания на энергосберегающие, замене ветхих окон на пластиковые, замене /поверке приборов учета энергетических ресурсов, установке теплоотражающих экранов за радиаторами отопления и регуляторов на отопительные приборы и другие мероприятия по энергосбережению, прописанные в энергетических программах  бюджетных организаций, составленные по результатам энергетических обследований зданий и помещений. В городе Глазове функционируют  33 дошкольных образовательных учреждениях. В 33 детских садах проводилась замена ламп накаливания на энергосберегающие. Произошло снижение объемов потребления электрической энергии. Проводилась частичная замена деревянных оконных конструкций на герметичные пластиковые: новые окна  установлены в детских садах № 4,9,11,15,17,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,44,46.

Герметизация окон проведена в осенний период в 33 детских садах. На подготовку к отопительному периоду детским садам выделено 700  тысяч руб. В июне в 33 детских садах проведена промывка систем отопления.

В осенний период в дошкольных учреждениях установлены теплоотражающие экраны за радиаторами отопления и регуляторов на отопительные приборы. Установлены доводчики в 33 детских садах.

В ходе реализации мероприятий 22.06.2021 года проведены публичные слушания по проекту «Схема теплоснабжения МО «Город Глазов» на период 2016-2030 год (Актуализация на 2022 год)», принято Постановление Администрации города Глазова от 30.06.2021 №17/24 "Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики на период 2016-2030 год (Актуализация на 2022 год)",

.12. Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2018-2022годы»

Плановое финансирование программы на 2021 год составило 70 492,05 тыс. рублей. Кассовый расход составил 70 452,99 тыс. руб.(99 % от плановой суммы).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,99.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,01.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,01-эффективность признана высокой.

В 2021 году было выполнено благоустройство сквера у музыкальной школы и сквера П.Морозова.

- В сквере у музыкальной школы выполнены следующие работы:

- устройство асфальтобетонного покрытия тротуара и проездов;

- устройство плиточного покрытия тротуаров, парковок, зон пересечения с проездами;

- устройство покрытия из гранитной крошки;

- устройство игровых зон детских площадок с покрытием из мульчи;

- устройство цветников, устройство холмов;

- установка амфитеатра, сцены;

- установка малых архитектурных форм, детского игрового оборудования, посадка деревьев и кустарников.

- В сквере П.Морозова выполнены следующие работы:

- устройство плиточного покрытия тротуаров;

- устройство фонтана;

- монтаж наружного освещения, декоративного освещения;

- установка малых архитектурных форм, посадка деревьев и кустарников.