Информация о результатах проверки, проведенной Министерством финансов Удмуртской Республики

Цель проверки:  провести анализ соблюдения целей, порядка и условий предоставления из бюджета УР межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Основание для проведения контрольного мероприятия: Приказ Министерства финансов УР от 26.05.2023 г. № 169.

Проверенный период:  2021-2022 гг.

Сроки проведения контрольного мероприятия:  с 29.05.2023г. по 26.06.2023г. (20 рабочих дней).

Объект проверки: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова.

Информация о нарушениях:

- Выборочная проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов (по соглашениям, заключенным в проверяемом периоде). Целевое и эффективное использование средств, достижение показателей результативности использования межбюджетных трансфертов

1.1. Проверка использования субсидий, предоставленных на реализацию мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства, направленных на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в Удмуртской Республике

- В нарушение пункта 6.1 З. Соглашения № 29-м отчеты об освоении и финансировании мероприятий; о достижении значений целевых показателей результативности и эффективности использования субсидии за 2021 год, представленные к проверке Управлением ЖКХ, содержат не достоверные данные:По данным Отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, бюджет муниципального образования в Удмуртской Республике и внебюджетные источники; Отчет об освоении и финансировании мероприятий по состоянию на 1 января 2022 года расходы исполнены в сумме 1 010 101,01 руб., фактические расходы согласно представленным документам составили — 580 091 руб.