

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация  муниципального образования  «Город Глазов»  (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар»  муниципал кылдытэтлэн  Администрациез  (Глазкарлэн Администрациез) |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Глазов

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Муниципальное хозяйство»**

В целях создания условий для устойчивого роста экономики муниципального образования «Город Глазов» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Глазов», утвержденным постановлением Администрации города Глазова от 08.05.2014 года №9/4, Уставом муниципального образования «Город Глазов»,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Муниципальное хозяйство» на 2021-2025 годы (прилагается).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2021 года:

- постановление Администрации города Глазова от 03.12.2014 г. №9/39 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное хозяйство»;

- постановление Администрации города Глазова от 26.12.2014 г. № 9/41 «О внесении изменений в муниципальную программу города Глазова «Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации города Глазова от 03.12.2014 года № 9/39»;

- постановление Администрации города Глазова от 12.03.2015 г. № 9/10 «О внесении изменений в муниципальную программу города Глазова «Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации города Глазова от 03.12.2014 года. № 9/39»;

- постановление Администрации города Глазова от 06.04.2015 г. № 9/11 «О внесении изменений в муниципальную программу города Глазова «Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации города Глазова от 03.12.2014 года № 9/39»;

- постановление Администрации города Глазова от 09.04.2015 г. № 9/13 «О внесении изменений в муниципальную программу города Глазова «Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации города Глазова от 03.12.2014 года № 9/39»;

- постановление Администрации города Глазова от 26.02.2016 г. № 9/9 «О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное хозяйство», утвержденную Постановлением Администрации города Глазова от 03.12.2014 года № 9/39 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное хозяйство»;

- постановление Администрации города Глазова от 24.03.2016 г. № 9/13 «О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное хозяйство», утвержденную Постановлением Администрации города Глазова от 03.12.2014 года № 9/39 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное хозяйство»;

- постановление Администрации города Глазова от 18.11.2016 г. № 9/44 «О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное хозяйство», утвержденную Постановлением Администрации города Глазова от 03.12.2014 года № 9/39 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное хозяйство»;

- постановление Администрации города Глазова от 17.03.2017 г. № 9/10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное хозяйство», утвержденную Постановлением Администрации города Глазова от 03.12.2014 года № 9/39 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное хозяйство»;

- постановление Администрации города Глазова от 24.05.2017 г. № 9/23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное хозяйство», утвержденную Постановлением Администрации города Глазова от 03.12.2014 года № 9/39 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное хозяйство»;

- постановление Администрации города Глазова от 30.12.2019 г. № 7/11 «О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное хозяйство», утвержденную Постановлением Администрации города Глазова от 03.12.2014 года № 9/39 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное хозяйство»;

- постановление Администрации города Глазова от 15.06.2020 г. № 7/31 «О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное хозяйство», утвержденную Постановлением Администрации города Глазова от 03.12.2014 года № 9/39 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное хозяйство»;

- постановление Администрации города Глазова от 09.11.2020 г. № 7/41 «О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное хозяйство», утвержденную Постановлением Администрации города Глазова от 03.12.2014 года № 9/39 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное хозяйство».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства С.К.Блинова.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Глазова | С.Н. Коновалов |

Рассылка:

|  |  |
| --- | --- |
| Управление организационной и кадровой работы | Оригинал |
| Управление ЖКХ | Копия |

Исп.: **Щербакова Дина Ивановна** ,

**2** **Щербакова Д.И.**

Разработчик проекта постановления: **Управление ЖКХ Администрации города Глазова**

|  |
| --- |
| Приложение к  постановлению Администрации города Глазова  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 №\_\_\_\_\_\_ |

**Муниципальная программа города Глазова  
«Муниципальное хозяйство» на 2021-2025 годы**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальное хозяйство |
| Подпрограммы | 1. Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)  2. Содержание и развитие жилищного хозяйства  3. Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры  4. Благоустройство и охрана окружающей среды  5. Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения  6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| Координатор | Заместитель Главы Администрации города Глазова  по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства |
| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова |
| Соисполнители подпрограмм | 1. Управление архитектуры и градостроительства  2. Управление муниципального жилья  3. Управление имущественных отношений  4. Управление образования  5. Управление культуры, спорта и молодежной политики  6.Управление записи актов гражданского состояния  7. Архивное управление. |
| Цели | Развитие жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения комфортных условий проживания граждан |
| Задачи программы (цели подпрограмм) | 1. Территориальное развитие города Глазова, достижение устойчивого социально-экономического развития города, реализация целенаправленной градостроительной политики, в т.ч. формирование комфортной и безопасной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, иного развития территории города.  2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах на территории города Глазова, повышение качества жилищно-коммунальных услуг.  3. Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры города, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям.  4. Повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского округа, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности  5. Обеспечение безопасности дорожного движения, организация предоставления транспортных услуг населению  6. Повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечение условий повышения энергетической эффективности |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках муниципальной программы | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». |
| Региональные проекты (программы) федеральных национальных проектов (программ), реализуемые в рамках муниципальной программы | Региональная программа проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике. |
| Целевые показатели | Целевые показатели определены по подпрограммам муниципальной программы |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2021-2025 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Глазова | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 2021-2025 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Глазов» составит **701938,04** тыс. руб., в том числе:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Всего | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | | Объем финансирования, в т.ч.: | **701938,04** | **123843,26** | **160009,73** | **152904,13** | **156908,30** | **108272,62** | | Собственные средства бюджета города Глазов | 405635,81 | 97545,66 | 94380,93 | 87432,63 | 88817,94 | 37458,65 | | Субвенции из бюджета УР | 91298,53 | 16889,50 | 17528,80 | 18221,50 | 18950,36 | 19708,37 | | Субсидии  из бюджета УР | 205003,70 | 9408,10 | 48100,00 | 47250,00 | 49140,00 | 51105,60 | | Средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые  к привлечению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Глазов подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности | Ожидаемыми результатами реализации программы являются:   * повышение качества жилищно-коммунальных услуг; * совершенствование механизмов управления многоквартирными домами, в том числе за счет создания конкурентной среды в данной сфере; * повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан – за счет сокращения аварийного жилья, проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; * создание условий для потребителей производить оплату за потребленные коммунальные услуги – за счет установки общедомовых и индивидуальных приборов учета потребления   ресурсов;   * создание условий для общественного контроля в сфере жилищного хозяйства – за счет повышения открытости информации. * надежная работа систем коммунальной инфраструктуры; * экономический эффект – сокращение потребления ресурсов за счет установки ресурсосберегающего оборудования при выполнении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; * социальный эффект – повышение удовлетворенности граждан деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства |

1. **Подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) |
| Координатор | Заместитель Главы Администрации города Глазова  по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства |
| Ответственный исполнитель | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова |
| Соисполнители | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова |
| Цель | Территориальное развитие города Глазова, достижение устойчивого социально-экономического развития города, реализация целенаправленной градостроительной политики, в т.ч. формирование комфортной и безопасной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, иного развития территории города. |
| Задачи | 1) Организация единой политики в области градостроительства и архитектуры, формирование архитектурного облика города Глазова, создание условий для развития города;  2) Повышение экономической эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов». Реализация на территории города Глазова требований федерального законодательства, законодательства Удмуртской Республики, нормативных правовых актов города Глазова в области размещения объектов наружной рекламы и информации, реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения действующего законодательства о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы;  3) Реализация проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, в том числе во взаимодействии с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства (далее - Фонд "РЖС"), в том числе жилья эконом-класса;   1. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, являющейся основой для создания единого электронного информационного пространства городского округа, содержащего сведения о территории, регламентах её использования, объектах недвижимости, транспортной и инженерной инфраструктуре; 2. Утверждение нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Глазов». |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках муниципальной программы | Не реализуются. |
| Региональные проекты (программы) федеральных национальных проектов (программ), реализуемые в рамках муниципальной программы | Не реализуются. |
| Целевые показатели | 1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м. 2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный год, кв. м. 3. Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, кв. метров. 4. Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет, кв. м. 5. Наличие утвержденного генерального плана городского округа, га. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2021-2025 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Глазова | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы за 2021-2025 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Глазов» составит **0,0** тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Конечным результатом реализации подпрограммы будут следующие показатели эффективности:  1) Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, 23,9 кв. м;  2) Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год, 0,32 кв.м;  3) Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течении 3 лет, 0 кв.м;  4) Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет, 0 кв.м;  5) Наличие утвержденного генерального плана городского округа. |

1. **Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Приоритетом социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» в сфере реализации подпрограммы, является повышение качества жизни населения, создание условий для жилищного строительства, улучшение среды проживания.

Целью подпрограммы является:

Территориальное развитие города Глазова, достижение устойчивого социально-экономического развития города, реализация целенаправленной градостроительной политики, в т.ч. формирование комфортной и безопасной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, иного развития территории города. Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:

1) Организация единой политики в области градостроительства и архитектуры, формирование архитектурного облика города Глазова, создание условий для развития города;

2) Повышение экономической эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов». Реализация на территории города Глазова требований федерального законодательства, законодательства Удмуртской Республики, нормативных правовых актов города Глазова в области размещения объектов наружной рекламы и информации, реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения действующего законодательства о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы;

3) Реализация проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, в том числе во взаимодействии с Фондом "РЖС", в том числе жилья эконом-класса;

4)Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, являющейся основой для создания единого электронного информационного пространства городского округа, содержащего сведения о территории, регламентах её использования, объектах недвижимости, транспортной и инженерной инфраструктуре;

5)Утверждение нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Глазов».

**2. Подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Содержание и развитие жилищного хозяйства |
| Координатор | Заместитель Главы Администрации города Глазова  по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства |
| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова (УЖКХ) |
| Соисполнители | Управление муниципального жилья, Управление имущественных отношений, Управление архитектуры и градостроительства. |
| Цель | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах на территории города Глазова, повышение качества жилищно-коммунальных услуг. |
| Задачи | 1) Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, развитие инициативы собственников жилых помещений по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья, повышение их ответственности в указанной сфере.  2) Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.  3) Содержание муниципального жилищного фонда, обеспечение его сохранности.  4) Организация и осуществление муниципального жилищного контроля.  5) Обеспечение открытости деятельности в сфере жилищного хозяйства, развитие механизмов общественного контроля.  6) Сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда. |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках муниципальной программы | Не реализуются. |
| Региональные проекты (программы) федеральных национальных проектов (программ), реализуемые в рамках муниципальной программы | Региональная программа проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике. |
| Целевые показатели | 1) Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, процентов.  2) Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, процентов.  3) Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов, единиц.  4) Площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, кв.м.  5) Количество расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, единиц.  6) Число граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, человек.  7) Количество граждан, подавших заявление и документы на предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в электронном виде, процентов.  8) Количество граждан, подавших заявление и документы на предоставление информации о порядке передачи технической документации на многоквартирный дом и иных, связанных с управлением таким домом документов собственникам, проживающим в домах, находящихся в управлении управляющих организаций, в электронном виде, процентов.  9) Количество граждан подавших заявление и документы на предоставление информации о порядке передачи технической документации на многоквартирный дом и иных, связанных с управлением таким домом документов нанимателям, проживающим в жилых помещениях, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Город Глазов», в электронном виде, процентов. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2021-2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Глазова | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2021-2025 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Глазов» составит **22278,96** тыс. рублей, в том числе:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Всего | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г | | Объем финансирования, в т.ч: | **22278,96** | **4350,0** | **4350,0** | **4350,0** | **4524,0** | **4704,96** | | Собственные средства бюджета города Глазова | 22278,96 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4524,0 | 4704,96 | | Субсидии бюджета УР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Глазова подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:   * повышение качества жилищно-коммунальных услуг; * совершенствование механизмов управления многоквартирными домами, в том числе за счет создания конкурентной среды в данной сфере; * повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан – за счет сокращения аварийного и ветхого жилья, проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; * создание условий для потребителей производить оплату за потребленные коммунальные услуги – за счет установки общедомовых и индивидуальных приборов учета потребления ресурсов; * создание условий для общественного контроля в сфере жилищного хозяйства – за счет повышения открытости информации.   Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:   * экономический эффект – сокращение потребления ресурсов за счет установки ресурсосберегающего оборудования при выполнении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; * социальный эффект – повышение удовлетворенности граждан деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.   Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей и их значений по годам реализации муниципальной программы. |

**1. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Полномочия органов местного самоуправления городских округов в области жилищных отношений определены Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации. В числе таких полномочий:

1. организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда;
2. принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
3. согласование переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений;
4. признание в установленном порядке жилых помещений в многоквартирных домах непригодными для проживания, а также признание многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
5. признание в установленном порядке частных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования, непригодными для проживания;
6. осуществление муниципального жилищного контроля;
7. проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций на управление многоквартирными домами, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, если в течение года до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано. Открытый конкурс проводится также в случае, если до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано.
8. проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок;
9. предоставление гражданам по их запросам информации об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг, об участии представителей органов местного самоуправления в годовых и во внеочередных общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах;
10. предоставление гражданам по их запросам информации о муниципальных программах в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного самоуправления, регулирующих отношения в данных сферах, о состоянии расположенных на территориях муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной инфраструктур, о лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, о производственных программах и об инвестиционных программах организаций, поставляющих ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, о соблюдении установленных параметров качества товаров и услуг таких организаций, о состоянии расчетов исполнителей коммунальных услуг (лиц, осуществляющих предоставление коммунальных услуг) с лицами, осуществляющими производство и реализацию ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также с лицами, осуществляющими водоотведение, о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг.

В соответствии со статьей 2 Жилищного кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномочий организуют обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.

В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях создания условий для управления многоквартирными домами органы местного самоуправления:

* обеспечивают равные условия для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм;
* могут предоставлять управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов;
* содействуют повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» до 1 января 2026 года возможно получение финансовой поддержки из Фонда ЖКХ:

1. на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
2. на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Для получения такой поддержки требуется выполнение ряда условий, характеризующих качество реформирования жилищно-коммунального хозяйства, механизмы управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий.

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены [Указом](consultantplus://offline/ref=907D9E570BEF59CF53D8A01E2321A1A51BFED07EE587E36C95C7094026nC26J) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2025 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

В числе задач, поставленных программным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600:

* улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном уровнях;
* создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов;
* формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;
* ликвидация аварийного жилищного фонда;
* создание сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств.

Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» поставлены две «прорывные» задачи. Первая задача заключается в проведении в значительных объемах капитального ремонта и реконструкции многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья, кредитных продуктов банков и различных механизмов государственной поддержки инициативных собственников жилья в энергоэффективной модернизации многоквартирных домов. Решение этой задачи позволит создать более комфортную среду обитания граждан, снизить расходы на оплату энергоресурсов за счет повышения энергоэффективности жилых зданий. Вторая задача связана с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры. Это позволит повысить качество коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, создать технические и организационные возможности потребителю регулировать объемы потребляемых услуг и оплату по факту их потребления. Решение этой задачи связано с принципиальным улучшением инвестиционного климата в коммунальном секторе. Для снижения инвестиционных рисков особое внимание планируется уделять формированию долгосрочной тарифной политики.

Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года в числе направлений развития рассматривается модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве за счет внедрения современных технологий.

В целях регулирования вопросов обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Удмуртской Республики принят Закон Удмуртской Республики от 22 октября 2013 г. № 64-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике».

В рамках полномочий органов местного самоуправления городского округа, с учетом приоритетов государственной политики и существующих проблем в сфере жилищного хозяйства, определены цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах на территории города Глазова, повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

1. Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, развитие инициативы собственников жилых помещений по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья, повышение их ответственности в указанной сфере.
2. Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.
3. Содержание муниципального жилищного фонда, обеспечение его сохранности.
4. Организация и осуществление муниципального жилищного контроля.
5. Обеспечение открытости деятельности в сфере жилищного хозяйства, развитие механизмов общественного контроля.
6. Сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда.

**3.Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |
| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова (УЖКХ) |
| Координатор | Заместитель Главы Администрации города Глазова  по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства |
| Соисполнители | Управление архитектуры и градостроительства, Управление имущественных отношений. |
| Цель | Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры города, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям |
| Задачи | 1) Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса.  2) Модернизация системы коммунальной инфраструктуры города Глазова.  3) Повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение издержек).  4) Обеспечение коммунальной инфраструктурой существующих и строящихся в городе объектов.  5) Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках муниципальной программы | Не реализуются. |
| Региональные проекты (программы) федеральных национальных проектов (программ), реализуемые в рамках муниципальной программы | Не реализуются. |
| Целевые показатели | 1) Износ системы (сетей) теплоснабжения, горячего водоснабжения, процентов.  2) Износ системы (сетей) электроснабжения, процентов.  3) Износ системы (сетей) холодного водоснабжения, процентов.  4) Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, процентов.  5) Износ канализационных сетей, процентов.  6) Износ системы (сетей) газоснабжения, процентов. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2021-2025 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Глазова | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2021-2025 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Глазов» составит **306077,41** тыс. руб., в том числе:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Всего | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | | Объем финансирования, в т. ч. | **306077,41** | **72328,58** | **71207,10** | **71041,20** | **71770,85** | **19729,67** | | Собственные средства бюджета города Глазова | 212162,25 | 53005,58 | 52990,10 | 52981,50 | 52988,76 | 196,30 | | Субсидии из бюджета УР | 3489,58 | 2433,50 | 900,00 | 50,00 | 52,00 | 54,08 | | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 90425,58 | 16889,50 | 17317,00 | 18009,70 | 18730,09 | 19479,29 |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Глазова подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  1) технологические:   * повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города; * снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;   2) социальные:   * повышение качества коммунальных услуг; * обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры нового строительства жилья, объектов коммунальной сферы, производственных объектов;   3) экономические:   * сокращение затрат на производство коммунальных услуг, повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса.   Реализация подпрограммы окажет влияние на экономический рост, объем инвестиций, доходы и занятость населения за счет развития строительного сектора экономики.  Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей и их значений по годам реализации муниципальной программы. |

**1. Приоритеты, цели и задачи**

Полномочия органов местного самоуправления городских округов в сфере коммунального хозяйства определены Федеральным законом от 6 октября 2003 год № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В числе таких полномочий:

1. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации*.*
2. Полномочия по организации теплоснабжения, в том числе:

* организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
* рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в порядке, установленном [правилами](consultantplus://offline/ref=0EAF0B3568A0DC6BDCBDE9E47431AE6BBE04E48EB1B937B8E06480407486B74B099F22F72A6199A2BF0AH) организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
* реализация предусмотренных [частями 5](consultantplus://offline/ref=0EAF0B3568A0DC6BDCBDE9E47431AE6BBE03E886BFB637B8E06480407486B74B099F22F72A619BA1BF04H)-[7 статьи 7](consultantplus://offline/ref=0EAF0B3568A0DC6BDCBDE9E47431AE6BBE03E886BFB637B8E06480407486B74B099F22F72A619BA1BF0AH) Федерального закона «О теплоснабжении» полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
* выполнение требований, установленных правилами оценки готовности городских округов к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;
* согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации;
* утверждение схем теплоснабжения городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации;
* согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые согласовываются в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=0EAF0B3568A0DC6BDCBDE9E47431AE6BBE03E489B7B837B8E06480407486B74B099F22F72DB608H) Российской Федерации об электроэнергетике.

1. Полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе:

* организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
* определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;
* согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;
* утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов;
* утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;
* согласование инвестиционных программ;
* [согласование](consultantplus://offline/ref=E2BD0E72954E85C62A2F83DD53B0D8E49FB78EEFC593009C65AEEE4A10E20A8DDD56FC69BCD94BCAd340H) [планов](consultantplus://offline/ref=E2BD0E72954E85C62A2F83DD53B0D8E49FB78EEFC593009C65AEEE4A10E20A8DDD56FC69BCD94BCFd348H) снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;
* принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
* заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».

1. Участие в разработке и утверждении [программ](consultantplus://offline/ref=A970D8F06D2F5BAE771C6608CF6E17E5584ED2D621194202CF15CC63B020A0E7A6FB56C54BA1sEL) комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, [требования](consultantplus://offline/ref=A970D8F06D2F5BAE771C6608CF6E17E5584EDDD5231C4202CF15CC63B020A0E7A6FB56C24F1CD933A1s5L) к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года в числе направлений развития рассматривается модернизация коммунального хозяйства, повышение уровня энергоэффективности в коммунальном хозяйстве за счет внедрения современных технологий.

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=296E2DD9673B35137FC84824B09FE1684E29D337C899499B7F46422211r5eEK) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 планируется реализовать меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

В рамках полномочий органов местного самоуправления городского округа, с учетом приоритетов государственной политики и существующих проблем в сфере коммунального хозяйства, определены цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры города, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

1. Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса.
2. Модернизация системы коммунальной инфраструктуры города Глазова.
3. Повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение издержек).
4. Обеспечение коммунальной инфраструктурой существующих и строящихся в городе объектов.
5. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

**4. Подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство и охрана окружающей среды |
| Координатор | Заместитель Главы Администрации города Глазова  по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства |
| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Глазова |
| Соисполнители | Управление архитектуры и градостроительства  Управление образования  Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| Цель | Повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского округа, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности |
| Задачи | 1) Совершенствование системы сбора и утилизации отходов, устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок.  2) Организация обустройства мест массового отдыха горожан.  3) Повышение уровня благоустройства территории городского округа, включая места общего пользования, рекреационные зоны, прилегающие территории к объектам производственного и социального назначения, придомовые территории к многоквартирным домам.  4) Вовлечение жителей города в проведение работ по уборке, благоустройству и озеленению территории города, повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка в месте проживания.  5) Поддержание постоянной готовности к работе эксплуатируемых установок наружного освещения за счет выполнения комплекса мер по предупредительно-профилактическому и оперативному ремонту технических устройств в соответствии с нормативными документами.  6) Модернизация системы диспетчерского управления и контроля за работой установок наружного освещения.  7) Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках муниципальной программы | Не реализуются. |
| Региональные проекты (программы) федеральных национальных проектов (программ), реализуемые в рамках муниципальной программы | Не реализуются. |
| Целевые показатели | 1) Количество благоустроенных мест общего пользования, парков и скверов в т.ч. количество малых оборудованных "тематических" зеленых и рекреационных зон (сквериков), единиц.  2) Доля благоустроенных мест общего пользования, парков и скверов от мест общего пользования в отчетном периоде, процентов.  3) Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа несанкционированных свалок, процентов.  4) Количество МКД участвующих в городском конкурсе, в номинациях – «Лучший цветник», «Дом образцового содержания», «Балкон-сад», «Лучший подъезд», единиц.  5) Количество индивидуальных домов, участвующих в городском конкурсе в номинациях - «Лучшая частная усадьба», «Лучший цветник», единиц.  6) Количество образовательных учреждений (детские сады, школы, учреждения дополнительного образования детей, учреждения профессионального образования), участвующих в городском конкурсе в номинации «Самая благоустроенная территория учреждения», единиц.  7) Количество учреждений здравоохранения, участвующих в городском конкурсе в номинации – «Самая благоустроенная территория учреждения», единиц.  8) Количество учреждений культуры, участвующих в городском конкурсе в номинации – «Самая благоустроенная территория учреждения», единиц.  9) Количество учреждений социальной защиты населения, участвующих в городском конкурсе в номинации – «Самая благоустроенная территория учреждения», единиц.  10) Количество организаций потребительского рынка, участвующих в городском конкурсе в номинации – «Лучшее озеленение и благоустройство прилегающей территории» среди организаций потребительского рынка города Глазова, единиц.  11) Доля очищенных от мусора территорий (в том числе закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и осеннего месячников санитарной очистки и благоустройства от общей территории города, процентов.  12) Доля отработанных обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства от общего количества жалоб по вопросам благоустройства в отчетном периоде, процентов.  13) Количество обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства, озеленения, освещения улиц, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, количество.  14) Потребление эл. энергии на нужды НО и СО, тыс.кВтч. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2021-2025 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Глазова | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2021-2025 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Глазов» составит **117646,35** тыс. рублей, в том числе:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Всего** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025г.** | | Объем финансирования всего, в т.ч.: | **117646,35** | **29545,63** | **26631,33** | **19691,63** | **20479,30** | **21298,47** | | Собственные средства бюджета города Глазова | 116773,40 | 29545,63 | 26419,53 | 19479,83 | 20259,03 | 21069,39 | | Субвенции из бюджета УР | 872,95 | 0 | 211,80 | 211,80 | 220,27 | 229,08 | | субсидии из бюджета УР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Глазова подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Подпрограмма направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной городской среды.  Ожидаемые результаты ее реализации:   * повышение уровня благоустроенности города Глазова; * совершенствование системы утилизации отходов – за счет проектирования и строительства мусороперерабатывающего завода; * сокращение количества вновь образуемых несанкционированных свалок; * повышение уровня ответственности жителей города за состояние чистоты и порядка в месте проживания; * увеличение количества благоустроенных мест общего пользования и рекреационных зон, в том числе за счет организации в разных районах города малых оборудованных «тематических» зеленых и рекреационных зон («сквериков»). * повышение уровня удовлетворенности горожан качеством городской среды.   - повышение уровня работоспособности и исправности установок наружного освещения;  - повышение качества оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения.  Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей и их значений по годам реализации муниципальной программы. |

**1. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесены вопросы:

1. организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
2. создания условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения;
3. участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
4. утверждение правил благоустройства территории муниципального, городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории муниципального, городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального, городского округа;
5. осуществление муниципального лесного контроля;
6. осуществление в пределах, установленных водным [законодательством](consultantplus://offline/ref=61D90BE7BCFD00605435B8905D88B4A1CE752682E58FA061735CCC27B9995E2B0814353D0EC4F4A3Q0j1H) Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

В целях стимулирования органов местного самоуправления проводятся конкурсы по повышению благоустройства муниципальных образований, в соответствии с Указом Главы Удмуртской Республики от 17.02.2020 года № 42 «О проведении ежегодного конкурса «Лучшие муниципальные проекты в Удмуртской республике».

В рамках полномочий органов местного самоуправления городского округа, с учетом направлений стимулирования органов местного самоуправления органами государственной власти Российской Федерации, Удмуртской Республики определены цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского округа, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) Совершенствование системы сбора и утилизации отходов, устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок.

2) Организация обустройства мест массового отдыха горожан.

3) Повышение уровня благоустройства территории городского округа, включая места общего пользования, рекреационные зоны, прилегающие территории к объектам производственного и социального назначения, придомовые территории к многоквартирным домам.

4) Вовлечение жителей города в проведение работ по уборке, благоустройству и озеленению территории города, повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка в месте проживания.

5) Поддержание постоянной готовности к работе эксплуатируемых установок наружного освещения за счет выполнения комплекса мер по предупредительно-профилактическому и оперативному ремонту технических устройств в соответствии с нормативными документами.

6) Модернизация системы диспетчерского управления и контроля за работой установок наружного освещения.

7) Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

1. **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения |
| Координатор | Заместитель Главы Администрации города Глазова  по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства |
| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Соисполнители | Управление имущественных отношений  Управление архитектуры и градостроительства |
| Цели | Обеспечение безопасности дорожного движения, организация предоставления транспортных услуг населению |
| Задачи | 1) Организация пассажирских перевозок на маршрутах регулярного сообщения муниципального образования «Город Глазов», обеспечение их надлежащего качества.  2) Обеспечение доступности услуг общественного транспорта для различных категорий граждан, в том числе пенсионеров, детей из многодетных семей, маломобильных групп населения.  3) Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, установленным ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля". Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».  4) Развитие транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования местного значения.  5) Поддержание постоянной готовности к работе эксплуатируемых светофорных объектов за счет выполнения комплекса мер по предупредительно-профилактическому и оперативному ремонту технических устройств в соответствии с нормативными документами.  6) Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на автомобильных дорогах в границах МО «Город Глазов»  7) Совершенствование системы управления дорожным движением путем внедрения современных методов организации движения, применения сертифицированных технических средств и автоматизированных систем. |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках муниципальной программы | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». |
| Региональные проекты (программы) федеральных национальных проектов (программ), реализуемые в рамках муниципальной программы | Не реализуются. |
| Целевые показатели | 1. Доля транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, в общем количестве транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок, процентов.   2) Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа, процентов.  3) Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов.  4) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов.  5) Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.  6) Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.  7) Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек.  8) Снижение социального риска (сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения), процентов.  9) Количество дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа «Город Глазов» с пострадавшими, единиц.  10) Количество организаций и граждан подавших заявление и документы на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в электронном виде, процентов. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2021-2025 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Глазова | Общий выделяемый объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2021-2025 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Глазов» составит **255935,32** тыс. рублей, в том числе:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Всего | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | | Объем финансирования всего, в т.ч. | **255935,32** | **17619,05** | **57821,30** | **57821,30** | **60134,15** | **62539,52** | | собственные средства бюджета города Глазова | 54421,20 | 10644,45 | 10621,30 | 10621,30 | 11046,15 | 11488,00 | | Субсидии из бюджета УР | 201514,12 | 6974,60 | 47200,00 | 47200,00 | 49088,00 | 51051,52 | |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  1) организация перевозок общественным транспортом на территории городского округа;  2) приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие установленным нормативным требованиям;  3) повышение безопасности дорожного движения;  4) повышение комфортности городской среды;  5) повышение уровня удовлетворенности жителей города деятельностью органов местного самоуправления.  Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:  Экономический эффект - за счет повышения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения их пропускной способности.  Социальный эффект - за счет сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения; удовлетворенности жителей города качеством перевозок общественным транспортом и состоянием дорог на территории городского округа.  Бюджетный эффект - за счет внедрения энергосберегающих технологий при установке светофорных объектов.  Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей и их значений по годам реализации муниципальной программы. |

**1. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесены:

* дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности отнесены:

1) осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

1.1) установление порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

2) разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;

3) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного значения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования;

3.1) принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого использования;

3.2) установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

3.3) установление размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

4) определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

5) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения;

6) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

7) определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения;

8) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

9) использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

10) информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения;

11) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;

12) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления.

Несмотря на динамичное развитие, в последние годы транспортный комплекс все больше превращается в «узкое место» экономического роста (см., например, об этом: «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года»). В связи с чем, на федеральном уровне ставится задача развития транспортной инфраструктуры. Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года для снижения инфраструктурных ограничений развития республики ставится задача улучшения транспортного сообщения внутри республики и с другими субъектами Российской Федерации. Для ее решения запланирована реализация проектов, имеющих непосредственное отношение к городу Глазову:

1. формирование опорной автодорожной сети из основных территориальных автодорог с созданием дублирующих направлений и обходов населенных пунктов, предусматривающее реконструкцию существующих и строительство новых дорог по нормативам II и III технической категории;
2. приведение муниципальных и региональных дорог в нормативное состояние.

В целях разработки и осуществления государственной политики в области комплексного развития транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики разработана и утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 июля 2013 года № 330 государственная программа Удмуртской Республики «Развитие транспортной системы Удмуртской Республики». В качестве задач государственной программы определены:

* обеспечение устойчивого, стабильного и безопасного функционирования транспортного комплекса Удмуртской Республики;
* удовлетворение спроса населения Удмуртской Республики в пассажирских перевозках, включая отдельные категории граждан;
* обеспечение функционирования автомобильных дорог общего пользования;
* развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

Предусмотрено участие муниципальных образований в реализации государственной программы в части проведения дорожных работ на сети автомобильных дорог местного значения.

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит материальный и моральный ущерб обществу и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Задача снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2018 году до 3 случая на 100 тыс. населения поставлена Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».

В части предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения непосредственное отношение к сфере реализации подпрограммы имеет задача, поставленная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» - обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2022 году не менее 90 процентов.

В рамках полномочий органов местного самоуправления городского округа, с учетом приоритетов государственной политики, определены цель и задачи подпрограммы.

Целями подпрограммы являются:

1)обеспечение доступности, повышение уровня сервиса и комфорта общественного транспорта на территории городского округа;

2)улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

Для достижения поставленных целей будут решаться следующие задачи:

* Организация пассажирских перевозок на маршрутах регулярного сообщения муниципального образования «Город Глазов», обеспечение их надлежащего качества.
* Обеспечение доступности услуг общественного транспорта для различных категорий граждан, в том числе пенсионеров, детей из многодетных семей, маломобильных групп населения.
* Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля". Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».
* Развитие транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования местного значения.
* Поддержание постоянной готовности к работе эксплуатируемых светофорных объектов за счет выполнения комплекса мер по предупредительно-профилактическому и оперативному ремонту технических устройств в соответствии с нормативными документами.
* Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на автомобильных дорогах в границах МО «Город Глазов».
* Совершенствование системы управления дорожным движением путем внедрения современных методов организации движения, применения сертифицированных технических средств и автоматизированных систем.

1. **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| Координатор | Заместитель Главы Администрации города Глазова  по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства |
| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО "Город Глазов" |
| Соисполнители | Управление образования  Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| Цель | Повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности |
| Задачи подпрограммы | Стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту;  повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;  снижение удельного потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности в муниципальном образовании;  снижение удельного потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципального образования;  привлечение средств потребителей путем поддержки муниципальным образованием реализации проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  координация и контроль реализации мероприятий подпрограммы;  развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках муниципальной программы | Не реализуются. |
| Региональные проекты (программы) федеральных национальных проектов (программ), реализуемые в рамках муниципальной программы | Не реализуются. |
| Целевые показатели | Целевые показатели определены в приложении 1 к муниципальной программе «Муниципальное хозяйство». |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2021-2025 годы  Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Глазова | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2021-2025 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Глазов» составит **0** тыс. рублей.  Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета  муниципального образования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Достижение целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями энергетических ресурсов и воды рассчитан на период с 2021-2023 годы, согласно Постановления Администрации города Глазова от 19.11.2020г. № 31/1 «Об установлении целевого уровня снижения потребления муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Глазов» энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год». |

**1. Приоритеты, цели и задачи.**

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным подпрограммам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Энергетической стратегией России на период до 2030 года являются:

- повышение надежности и безопасности функционирования систем коммунальной инфраструктуры

- оснащение приборным учетом потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов

- поддержка стратегических инициатив в области использования возобновляемых источников энергии.

В соответствии с заданными приоритетами определена следующая цель реализации подпрограммы: улучшение условий и качества жизни населения муниципального образования, повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи подпрограммы:

стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту;

повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

снижение удельного потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности в муниципальном образовании;

снижение удельного потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципального образования;

привлечение средств потребителей путем поддержки муниципальным образованием реализации проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

координация и контроль реализации мероприятий подпрограммы;

развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.